Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

от 24 декабря 2021 г. N 123

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2025 ГОДЫ

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021 - 2025 годы, утвержденную указом Губернатора Ульяновской области от 21.06.2021 N 55 "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021 - 2025 годы".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор

Ульяновской области

А.Ю.РУССКИХ

Утверждены

указом

Губернатора Ульяновской области

от 24 декабря 2021 г. N 123

# ИЗМЕНЕНИЯ

В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2025 ГОДЫ

1. В паспорте:

1) абзацы первый, третий и четвертый строки "Соисполнители Программы" признать утратившими силу;

2) в строке "Участники Программы":

а) дополнить новыми абзацами третьим - пятым следующего содержания:

"общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (по согласованию);

общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" (по согласованию);

общество с ограниченной ответственностью "Автогазсервис" (по согласованию);";

б) абзацы третий - пятый считать соответственно абзацами шестым - восьмым;

3) строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 12115344,59185 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 4674577,23185 тыс. рублей, из них: 119142,18 тыс. рублей - бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета; 453468,36185 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области; 1239,52 тыс. рублей - средства бюджетов муниципальных образований Ульяновской области; 4006228,07 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций), в том числе: 4630,07 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация"; 94499,10 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 75678,22 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 12622,88 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис"); 2022 год - 3111851,14 тыс. рублей, из них: 212222,00 тыс. рублей - бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета; 230840,83 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (планируемое финансирование); 2602621,57 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций), в том числе: 744221,57 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация"; 66166,74 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 54890,74 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 11276,00 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис"); 2023 год - 1273547,74 тыс. рублей, из них: 190281,00 тыс. рублей - бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета; 30000,00 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области; 987100,00 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций); 66166,74 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 54890,74 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 11276,00 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис"); 2024 год - 2594766,74 тыс. рублей, из них: 144000,00 тыс. рублей - бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета; 30000,00 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области; 2354600,00 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций); 66166,74 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 54890,74 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 11276,0 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис"); 2025 год - 460601,74 тыс. рублей, из них: 203435,00 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (планируемое финансирование); 191000,00 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций); 66166,74 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 54890,74 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 11276,00 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис"). Планируемые объемы финансирования мероприятий Программы корректируются ежегодно с учетом инвестиций за счет средств федерального бюджета, бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, а также инвестиционной составляющей программ публичного акционерного общества "Газпром" и его дочерних хозяйственных обществ."; |
| --- | --- | --- |

4) в абзаце втором строки "Ожидаемые результаты от реализации Программы" слова "625,18 км" заменить словами "642,77 км".

2. После раздела "Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации" дополнить разделами следующего содержания:

"Сводный план-график догазификации

Ульяновской области

Сводный план-график догазификации Ульяновской области представлен в приложении N 2.1 к Программе.

Пообъектный план-график догазификации

Ульяновской области

Пообъектный план-график догазификации Ульяновской области представлен в приложении N 2.2 к Программе.".

3. В абзаце первом раздела "Мероприятия по подготовке населения к использованию газа, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, а также строительство газораспределительных сетей" слова "объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" заменить словами "газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

4. Раздел "Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Информация об объемах и источниках финансирования

реализации Программы

Планируемые расходы на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляют 12115,3 млн. рублей, в том числе:

665,6 млн. рублей - бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:

в 2021 году - 119,1 млн. рублей;

в 2022 году - 212,2 млн. рублей;

в 2023 году - 190,3 млн. рублей;

в 2024 году - 144,0 млн. рублей;

947,7 млн. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:

в 2021 году - 453,5 млн. рублей;

в 2022 году - 230,8 млн. рублей;

в 2023 году - 30,0 млн. рублей;

в 2024 году - 30,0 млн. рублей;

в 2025 году - 203,4 млн. рублей;

1,2 млн. рублей - средства бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, в том числе по годам:

в 2021 году - 1,2 млн. рублей;

10141,5 млн. рублей - средства организаций, в том числе по годам:

в 2021 году - 4006,2 млн. рублей;

в 2022 году - 2602,6 млн. рублей;

в 2023 году - 987,1 млн. рублей;

в 2024 году - 2354,6 млн. рублей;

в 2025 году - 191,0 млн. рублей;

359,3 млн. рублей - средства из иных источников, в том числе по годам:

в 2021 году - 94,5 млн. рублей;

в 2022 году - 66,2 млн. рублей;

в 2023 году - 66,2 млн. рублей;

в 2024 году - 66,2 млн. рублей;

в 2025 году - 66,2 млн. рублей.

Программа носит комплексный характер и направлена на синхронизацию планов мероприятий по строительству объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур на территории Ульяновской области, мероприятий, направленных на развитие рынка газомоторного топлива в Ульяновской области, предусмотренных:

программой "Развитие газоснабжения и газификации Ульяновской области" на период 2021 - 2025 годов (с участием инвестиций ПАО "Газпром");

государственной программой Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/582-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области";

государственной программой Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/578-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области";

государственной программой Ульяновской области "Развитие транспортной системы в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/577-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие транспортной системы в Ульяновской области";

программами газификации Ульяновской области, для финансирования которых используются вводимые в установленном порядке специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для газораспределительных организаций - общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" и общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис".

Подготовка домовладений к приему газа (проектирование и строительство газопроводов в границах земельного участка, монтаж бытового газоиспользующего оборудования, внутридомового газового оборудования) осуществляется за счет средств собственников домовладений.".

5. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1

к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 - 2025 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ

К СТРОИТЕЛЬСТВУ, ИСТОЧНИКОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ, СРОКОВ ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| N п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | Срок реализации (год) | Ожидаемый результат, мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция объектов транспорта природного газа | Средства организаций | 2021 | Реконструкция объектов транспорта природного газа - техническое перевооружение ГРС - 1 ед. |
| 1.1. | Техническое перевооружение ГРС-49 | Средства организаций | 2021 |  |
| 2. | Строительство межпоселковых газопроводов | Средства организаций | 2021 - 2025 | Строительство межпоселковых газопроводов - 642,77 км |
| 2.1. | Газопровод межпоселковый от ГРС р.п. Тереньга - с. Тумкино - с. Назайкино - с. Красноборск с ответвлением на с. Федькино, с. Байдулино Тереньгульского района Ульяновской области (2-я очередь строительства) | Средства организаций | 2021 |  |
| 2.2. | Газопровод межпоселковый р.п. Тереньга - с. Гавриловка с ответвлением на с. Гладчиха Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021 |  |
| 2.3. | Газопровод межпоселковый с. Аристовка - с. Волостниковка - с. Березовка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021 |  |
| 2.4. | Газопровод межпоселковый высокого давления в с. Артюшкино, с. Смородино, пос. Кучуры Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 2021 |  |
| 2.5. | Газопровод межпоселковый высокого давления до с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 2.6. | Газопровод межпоселковый с. Чеботаевка - с. Архангельское Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021 |  |
| 2.7. | Газопровод межпоселковый с. Красноборск - с. Зеленец, хутор Риновский - с. Риновка - с. Суровка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.8. | Газопровод межпоселковый с. Гавриловка - с. Елшанка - с. Белогорское - с. Сосновка с ответвлением на с. Михайловка - с. Калиновка, д. Скрипино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.9. | Газопровод межпоселковый д. Иевлевка - с. Папузы - пос. Сосновый Бор - пос. Отрадинский - с. Годяйкино Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.10. | Газопровод межпоселковый г. Барыш - пос. Красный Барыш - пос. Степановка - с. Чувашская Решетка - с. Алинкино Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.11. | Газопровод межпоселковый от пос. Степановка - с. Попова Мельница - с. Новый Дол - с. Барышская Дурасовка с отводом на с. Малая Хомутерь Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.12. | Газопровод межпоселковый р.п. Майна - пос. Новоанненковский - с. Анненково-Лесное - пос. Новочуфаровский - с. Сущевка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.13. | Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС N 52 с. Крестово-Городище - пос. Первомайский р.п. Чердаклы - Промышленная зона "Заволжье" (пос. Мирный) Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.14. | Газопровод межпоселковый высокого давления от точки врезки у р.п. Чердаклы до с. Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.15. | Газопровод межпоселковый с. Безводовка - с. Малая Борла Кузоватовского района - с. Большая Борла Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.16. | Газопровод межпоселковый с. Новое Никулино - д. Тимофеевка Цильнинского района - с. Чуфарово - с. Старые Маклауши - с. Новые Маклауши - с. Чирикеево Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.17. | Газопровод межпоселковый с. Большой Чирклей - с. Курмаевка - пос. станция Никулино - пос. Нагорный - с. Дубровка с ответвлением на с. Никулино Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.18. | Газопровод межпоселковый с. Топорнино - с. Татарский Сайман - с. Чувашский Сайман - с. Поспеловка - с. Эзекеево с ответвлением на с. Ахметлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.19. | Газопровод межпоселковый с. Барановка - с. Телятниково с ответвлением на с. Болдасьево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.20. | Газопровод межпоселковый с. Верхняя Маза - с. Софьино - с. Средниково - с. Ореховка, с. Волчанка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.21. | Газопровод межпоселковый от с. Ореховка - ст. Рябина - с. Вязовка с ответвлением на с. Калиновка - пос. Кубра Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.22. | Газопровод межпоселковый с. Матвеевка - с. Кокрять - с. Айбаши - с. Жедяевка - с. Аристовка - д. Арчиловка - с. Волжское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.23. | Газопровод межпоселковый с. Матвеевка - с. Русский Юрткуль - с. Базарно-Мордовский Юрткуль Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.24. | Газопровод межпоселковый от с. Белый Ключ - с. Болтаевка Сурского района на с. Кадышево - с. Котяково - д. Татарская Голышевка - с. Беловодье с ответвлением на с. Татарские Горенки - с. Русские Горенки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.25. | Газопровод межпоселковый с. Беловодье Карсунского района - с. Новосурск - с. Дракино - с. Коржевка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.26. | Газопровод межпоселковый с. Беловодье - с. Сухой Карсун - с. Нагаево - с. Новое Погорелово - пос. Красный Садок - с. Уразовка - с. Сосновка - д. Ермаки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.27. | Газопровод межпоселковый от с. Большая Кандарать - с. Вальдиватское - с. Потьма - с. Большие Поселки - с. Комаровка, с. Малое Станичное, с. Большое Станичное Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.28. | Газопровод межпоселковый от с. Коржевка - с. Проломиха - с. Чамзинка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.29. | Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2024 |  |
| 2.30. | Газопровод межпоселковый высокого давления р.п. Николаевка - с. Поника Николаевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2024 |  |
| 2.31. | Газопровод межпоселковый от ГРС-85 с. Игнатовка - пос. Первомайский - с. Спешневка - с. Стоговка - с. Екатериновка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025 |  |
| 3. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Средства областного бюджета и средства организаций | 2021 - 2025 | Строительство внутрипоселковых газопроводов - 918,01 км |
| 3.1. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Живайкино Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.2. | Газификация с. Красный Бор Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.3. | Газификация с. Сиуч Майнского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.4. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.5. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Бригадировка Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.6. | Внутрипоселковый газопровод в с. Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.7. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Прасковьино Николаевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.8. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новая Яндовка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.9. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в пос. Приозерный Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.10. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Воецкое Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.11. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Кармалейка Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.12. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Румянцево Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.13. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Лесная Васильевка Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.14. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Большой Кувай Сурского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.15. | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Назайкино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.16. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.17. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Ахматово-Белый Ключ Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.18. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Раздолье Базарносызганского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2021 |  |
| 3.19. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Архангельское Сурского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2021 |  |
| 3.20. | Строительство внутрипоселкового газопровода по ул. Пролетарской в с. Тиинск Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.21. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Стоговка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.22. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Спешневка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.23. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в пос. Первомайский Кузоватовского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.24. | Внутрипоселковый газопровод с. Вышки (ул. Новая, ул. Галеева) Ульяновского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |
| 3.25. | Внутрипоселковый газопровод с. Комаровка (ул. Монастырская, ул. Приовражная) Ульяновского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |
| 3.26. | Внутрипоселковый газопровод с. Ундоры (ул. Вишневая, ул. Красная, ул. Молодежная, ул. Верхняя Лесная, ул. Заовражная) Ульяновского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |
| 3.27. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большое Нагаткино (ул. Садковская, ул. Березовая, ул. Чебанова, ул. Зеленая, ул. Юбилейная, ул. Дачная, ул. Вишневая, ул. Сиреневая, ул. Солнечная, ул. Романова, ул. Магистральная) Цильнинского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |
| 3.28. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Смородино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.29. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Вязовка Радищевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.30. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каргино Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.31. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Коченяевка Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.32. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Никулино Николаевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.33. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Средняя Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.34. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Верхняя Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.35. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Федькино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства иных источников | 2023 |  |
| 3.36. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Алинкино Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.37. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Попова Мельница Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.38. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Барышская Дурасовка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.39. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Малая Хомутерь Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.40. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сущевка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.41. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чирикеево Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.42. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Дубровка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.43. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Поспеловка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.44. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Эзекеево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.45. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кокрять Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.46. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Волжское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.47. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Березовка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.48. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Русский Юрткуль Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.49. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Малая Борла Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.50. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Малое Станичное Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.51. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новосурск Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.52. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Дракино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.53. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Волчанка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.54. | Строительство внутрипоселкового газопровода на хуторе Риновский Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.55. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Риновка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.56. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Новоанненковский Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.57. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большое Станичное Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.58. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Комаровка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.59. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Ермаки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.60. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Красный Садок Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.61. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Котяково Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.62. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Русская Голышевка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.63. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новые Маклауши Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.64. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Татарская Голышевка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.65. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Татарские Горенки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.66. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Отрадинский Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.67. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Красный Барыш Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.68. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Степановка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.69. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Проломиха Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.70. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Новочуфаровский Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.71. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чуфарово Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.72. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Курмаевка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.73. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. станция Никулино Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.74. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Нагорный Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.75. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Болдасьево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.76. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Ахметлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.77. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Средниково Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.78. | Строительство внутрипоселкового газопровода на ст. Рябина Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.79. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Айбаши Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.80. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Аристовка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.81. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Арчиловка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.82. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Скрипино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.83. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Болтаевка Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.84. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Иевлевка Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.85. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Новая Деревня Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.86. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Кисилевка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.87. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Осока Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.88. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Кудажлейка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.89. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Аркаево Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.90. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Малый Кувай Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.91. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Курлан Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.92. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Сосновый Бор Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.93. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чувашская Решетка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.94. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Анненково-Лесное Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.95. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Коржевка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.96. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Зеленец Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.97. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Татарский Сайман Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.98. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жедяевка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.99. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.100. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Гладчиха Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.101. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сосновка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.102. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.103. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новый Дол Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.104. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Старые Маклауши Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.105. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Телятниково Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.106. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Софьино Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.107. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Ореховка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.108. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чамзинка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.109. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Кубра Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.110. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Волостниковка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.111. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Базарно-Мордовский Юрткуль Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.112. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Беловодье Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.113. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Вальдиватское Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.114. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байдулино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.115. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Белогорское Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.116. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Папузы Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.117. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Потьма Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.118. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Нагаево Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.119. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сухой Карсун Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.120. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новое Погорелово Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.121. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Уразовка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.122. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большие Поселки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.123. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чувашский Сайман Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.124. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Калиновка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.125. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кадышево Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.126. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Русские Горенки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.127. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большая Борла Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.128. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Годяйкино Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.129. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Калиновка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.130. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Гавриловка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.131. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Суровка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.132. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Елшанка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.133. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Поника Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025 |  |
| 3.134. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025 |  |
| 3.135. | Газификация д. Екатериновка с ответвлением на общество с ограниченной ответственностью "Калатея" Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025 |  |
| 3.136. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Екатериновка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025 |  |
| 3.137. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Кучуры Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025 |  |
| 4. | Перевод котельных на природный газ | Средства областного бюджета | 2021 | Перевод котельных на природный газ - 1 ед. |
| 4.1. | Перевод на природный газ котельной в с. Стемасс Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 5. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Средства организаций | 2021 - 2025 | Перевод на природный газ автотранспортной техники - 200 ед. |
| 6. | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Средства организаций | 2021 - 2025 | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций - 7 ед. |

".

6. В приложении N 2:

а) строки 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"

| 3. | Строительство межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 69,37 | 526,40 | 0,00 | 9,00 | 38,00 | 642,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. | 4056,69 | 1858,4 | 114,2 | 272,80 | 178,40 | 6491,17 |
|  |  | 1) бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области | км | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 20,96 |
|  |  |  | млн. руб. | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 52,19 |
|  |  | 2) средства организаций, в том числе: | км | 46,6 | 526,4 | 0,0 | 9,00 | 38,00 | 620,0 |
|  |  |  | млн. руб. | 3995,2 | 1858,4 | 114,20 | 272,80 | 178,40 | 6419,00 |
|  |  | дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 46,6 | 526,4 | 0,0 | 9,00 | 38,00 | 620,0 |
|  |  |  | млн. руб. | 3995,4 | 1858,4 | 114,20 | 272,80 | 349,4 | 6419,00 |
|  |  | 3) иные источники, в том числе: | км | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
|  |  |  | млн. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,98 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
|  |  |  | млн. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,98 |
| 4. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 253,84 | 156,24 | 117,02 | 256,78 | 134,13 | 918,01 |
|  |  |  | млн. руб. | 369,92 | 262,75 | 478,51 | 487,76 | 488,27 | 2087,21 |
|  |  | 1) инвестиции из федерального бюджета | км | 27,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 |
|  |  |  | млн. руб. | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,27 |
|  |  | 2) бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области | км | 199,5 | 95,10 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 354,1 |
|  |  |  | млн. руб. | 294,01 | 137,76 | 0,0 | 0,0 | 203,44 | 634,95 |
|  |  | 3) бюджетные ассигнования из местного бюджета | км | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
|  |  |  | млн. руб. | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 0,00 | 0,00 | 279,4 | 594,8 | 0,00 | 877,2 |
|  |  |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 872,9 | 2081,8 | 0,00 | 2953,9 |
|  |  | дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 0,00 | 0,00 | 249,4 | 594,8 | 0,00 | 877,2 |
|  |  |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 872,9 | 2081,8 | 0,00 | 2953,9 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | 13,00 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 |
|  |  |  | млн. руб. | 41,75 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,56 |
|  |  | средства населения | км | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | млн. руб. | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 9,64 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,07 |
|  |  |  | млн. руб. | 25,75 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,11 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
|  |  |  | млн. руб. | 9,80 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 |

";

б) строки 12 и 13 изложить в следующей редакции:

"

| 12. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | 362 | 350 | 400 | 0 | 0 | 1112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. | 8,781 | 10,922 | 17,481 | 0,00 | 0,00 | 37,184 |
|  |  | 1) инвестиции из федерального бюджета | ед. | 362 | 350 | 400 | 0 | 0 | 1112 |
|  |  |  | млн. руб. | 7,20 | 10,622 | 17,481 | 0,00 | 0,00 | 35,303 |
|  |  | 2) бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области | ед. | 362 | 350 | 400 | 0 | 0 | 1112 |
|  |  |  | млн. руб. | 1,581 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,881 |
|  |  | 3) средства организаций | ед. | 362 | 350 | 400 | 0 | 0 | 1112 |
|  |  |  | млн. руб. | 10,00 | 21,72 | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 44,87 |
| 13. | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 20 |
|  |  |  | млн. руб. | 65,52 | 201,60 | 172,80 | 144,00 | 0,00 | 583,92 |
|  |  | 1) инвестиции из федерального бюджета | ед. | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 20 |
|  |  |  | млн. руб. | 59,04 | 201,60 | 172,80 | 144,00 | 0,00 | 577,44 |
|  |  | 2) бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области | ед. | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 20 |
|  |  |  | млн. руб. | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 |
|  |  | 3) средства организаций | ед. | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 20 |
|  |  |  | млн. руб. | 105,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 1905,00 |

".

7. Дополнить приложениями N 2.1 и 2.2 следующего содержания:

"Приложение N 2.1

к Программе

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  |  |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | 274 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" (далее - ООО "Газпром газораспределение Ульяновск") |  |  |  | 130 | июнь | сентябрь |
| 2. | Базарносызганский район | с. Юрловка | 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 23 | июнь | октябрь |
| 3. | Базарносызганский район | с. Должниково | 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 45 | июль | июль |
| 4. | Барышский район | г. Барыш | 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |
| 5. | Барышский район | р.п. Жадовка | 193 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | август | октябрь |
| 6. | Барышский район | с. Павловка | 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | октябрь | октябрь | 9 | июль | август |
| 7. | Барышский район | пос. Самородки | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 3 | ноябрь | ноябрь |
| 8. | Барышский район | д. Ушаковка | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |
| 9. | Барышский район | р.п. Измайлово | 251 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | октябрь | декабрь | 6 | июль | август |
| 10. | Барышский район | с. Новая Ханинеевка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 11. | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | 192 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 12. | Барышский район | с. Румянцево | 357 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 8 | октябрь | декабрь | 9 | июнь | август |
| 13. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | 180 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | октябрь | ноябрь | 91 | август | сентябрь |
| 14. | Барышский район | с. Калда | 155 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | июнь | июнь | 45 | август | август |
| 15. | Барышский район | с. Заречное | 149 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 99 | июнь | август |
| 16. | Барышский район | с. Смольково | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | сентябрь | сентябрь |
| 17. | Барышский район | с. Живайкино | 226 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | сентябрь | сентябрь | 8 | май | май |
| 18. | Барышский район | с. Загарино | 168 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 17 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 19. | Барышский район | пос. Земляничный | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | октябрь | октябрь | 3 | июнь | август |
| 20. | Барышский район | пос. Поливаново | 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | сентябрь | сентябрь | 5 | октябрь | октябрь |
| 21. | Барышский район | с. Акшуат | 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 22. | Барышский район | с. Водорацк | 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | сентябрь | сентябрь |
| 23. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | 276 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 12 | август | август |
| 24. | Вешкаймский район | пос. Залесный | 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | август | август |
| 25. | Вешкаймский район | с. Канабеевка | 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | август | август |
| 26. | Вешкаймский район | с. Ермоловка | 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | август | август |
| 27. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | август | август |
| 28. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | август | август |
| 29. | Вешкаймский район | с. Вешкайма | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | август | август |
| 30. | Вешкаймский район | с. Зимненки | 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | август | август |
| 31. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 15 | август | август |
| 32. | Инзенский район | г. Инза | 468 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 137 | сентябрь | декабрь | 300 | июнь | октябрь |
| 33. | Инзенский район | р.п. Глотовка | 168 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 112 | май | октябрь |
| 34. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | июнь | июль |
| 35. | Инзенский район | с. Неклюдово | 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |
| 36. | Инзенский район | с. Оськино | 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 29 | апрель | сентябрь |
| 37. | Инзенский район | с. Забалуйка | 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 57 | апрель | октябрь |
| 38. | Инзенский район | с. Панциревка | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | май | май |
| 39. | Инзенский район | пос. Подгорный | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | май | май |
| 40. | Инзенский район | пос. Свет | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | июнь | июнь |
| 41. | Инзенский район | с. Труслейка | 140 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 135 | июль | сентябрь |
| 42. | Инзенский район | с. Черемушки | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |
| 43. | Инзенский район | с. Поддубное | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |
| 44. | Инзенский район | с. Репьевка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | октябрь | октябрь |
| 45. | Карсунский район | р.п. Карсун | 337 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 3 | декабрь | декабрь | 22 | август | август |
| 46. | Карсунский район | пос. Чулочно-носочной фабрики | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |
| 47. | Карсунский район | д. Пески | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 48. | Карсунский район | с. Таволжанка | 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 22 | октябрь | октябрь |
| 49. | Карсунский район | с. Краснополка | 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 13 | сентябрь | сентябрь |
| 50. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 10 | сентябрь | сентябрь |
| 51. | Карсунский район | с. Усть-Урень | 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 6 | сентябрь | сентябрь |
| 52. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | сентябрь | сентябрь |
| 53. | Карсунский район | с. Белозерье | 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | сентябрь | сентябрь |
| 54. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 55. | Кузоватовский район | с. Еделево | 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 81 | июнь | июль |
| 56. | Кузоватовский район | с. Кивать | 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 102 | август | сентябрь |
| 57. | Кузоватовский район | пос. Заводской | 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | август | август |
| 58. | Кузоватовский район | с. Никольское | 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 22 | май | август |
| 59. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 26 | август | август |
| 60. | Кузоватовский район | с. Томылово | 162 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |
| 61. | Кузоватовский район | с. Студенец | 372 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |
| 62. | Кузоватовский район | пос. Приволье | 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |
| 63. | Кузоватовский район | ст. Безводовка | 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |
| 64. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | июнь | сентябрь |
| 65. | Кузоватовский район | с. Кузоватово | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 66. | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | июнь | июнь |
| 67. | Кузоватовский район | с. Волынщина | 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 2 | июнь | июнь |
| 68. | Майнский район | р.п. Майна | 204 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 20 | октябрь | октябрь |
| 69. | Майнский район | с. Уржумское | 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 10 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 70. | Майнский район | с. Копышовка | 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 30 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 71. | Майнский район | с. Тагай | 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 29 | апрель | апрель |
| 72. | Майнский район | с. Подлесное | 163 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 31 | июнь | июнь |
| 73. | Майнский район | р.п. Игнатовка | 148 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 68 | ноябрь | декабрь | 12 | июль | июль |
| 74. | Майнский район | д. Анкудиновка | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | июль | июль |
| 75. | Майнский район | с. Сосновка | 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 34 | август | август |
| 76. | Майнский район | с. Белое Озеро | 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 41 | сентябрь | сентябрь |
| 77. | Майнский район | с. Поповка | 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 15 | сентябрь | октябрь |
| 78. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 60 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 79. | Майнский район | с. Загоскино | 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | ноябрь | ноябрь |
| 80. | Майнский район | пос. Безлесный | 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 38 | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 81. | Майнский район | ст. Выры | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | ноябрь | ноябрь |
| 82. | Майнский район | с. Полбино | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 16 | май | май |
| 83. | Майнский район | с. Абрамовка | 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 19 | сентябрь | сентябрь |
| 84. | Майнский район | с. Вязовка | 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |
| 85. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | июнь | июнь |
| 86. | Майнский район | с. Степное Матюнино | 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 46 | июль | июль |
| 87. | Майнский район | д. Сухаревка | 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 18 | август | август |
| 88. | Майнский район | с. Карлинское | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | сентябрь | сентябрь |
| 89. | Майнский район | д. Кадышевка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 90. | Мелекесский район | с. Аллагулово | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |
| 91. | Мелекесский район | с. Вишенка | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | декабрь | декабрь |
| 92. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 14 | декабрь | декабрь |
| 93. | Мелекесский район | пос. Новоселки | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | декабрь | декабрь |
| 94. | Мелекесский район | с. Лебяжье | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | декабрь | декабрь |
| 95. | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |
| 96. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | декабрь | декабрь |
| 97. | Мелекесский район | с. Рязаново | 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | декабрь | декабрь |
| 98. | Мелекесский район | с. Тиинск | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | декабрь | декабрь |
| 99. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | декабрь | декабрь |
| 100. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 12 | декабрь | декабрь |
| 101. | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | декабрь | декабрь |
| 102. | Мелекесский район | пос. Ковыльный | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |
| 103. | Мелекесский район | с. Александровка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |
| 104. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | декабрь | декабрь |
| 105. | Мелекесский район | с. Аппаково | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | декабрь | декабрь |
| 106. | Николаевский район | с. Славкино | 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | сентябрь | сентябрь |
| 107. | Николаевский район | с. Барановка | 194 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 108. | Николаевский район | с. Большой Чирклей | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |
| 109. | Николаевский район | с. Головино | 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 110. | Николаевский район | с. Тепловка | 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 111. | Николаевский район | с. Барановка | 194 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 112. | Николаевский район | с. Рызлей | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 113. | Новомалыклинский район | с. Александровка | 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |
| 114. | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | декабрь | декабрь |
| 115. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | 179 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 17 | декабрь | декабрь |
| 116. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | декабрь | декабрь |
| 117. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 3 | июль | июль |
| 118. | Новоспасский район | с. Самайкино | 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 27 | сентябрь | сентябрь |
| 119. | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июль | июль |
| 120. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 30 | август | сентябрь |
| 121. | Новоспасский район | с. Садовое | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | сентябрь | сентябрь |
| 122. | Новоспасский район | с. Суруловка | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |
| 123. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 3 | июль | июль |
| 124. | Новоспасский район | с. Коптевка | 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 28 | сентябрь | сентябрь |
| 125. | Новоспасский район | с. Алакаевка | 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 28 | июль | октябрь |
| 126. | Новоспасский район | с. Репьевка | 174 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 151 | июнь | ноябрь |
| 127. | Новоспасский район | пос. Крупозавод | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июнь | июнь |
| 128. | Новоспасский район | с. Комаровка | 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 22 | октябрь | октябрь |
| 129. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 12 | октябрь | октябрь |
| 130. | Новоспасский район | д. Рокотушка | 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 35 | сентябрь | сентябрь |
| 131. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 29 | сентябрь | сентябрь |
| 132. | Радищевский район | р.п. Радищево | 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | сентябрь | октябрь |
| 133. | Радищевский район | с. Адоевщина | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |
| 134. | Радищевский район | пос. Октябрьский | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |
| 135. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | 166 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 64 | декабрь | декабрь | 19 | декабрь | декабрь |
| 136. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 9 | ноябрь | ноябрь | 1 | март | март |
| 137. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 33 | апрель | апрель |
| 138. | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |
| 139. | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | май | май |
| 140. | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 2 | май | июль |
| 141. | Сенгилеевский район | с. Елаур | 274 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 55 | июль | июль |
| 142. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | 174 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 25 | июль | июль |
| 143. | Сенгилеевский район | с. Кротково | 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 4 | август | август | 25 | август | август |
| 144. | Сенгилеевский район | с. Никольское | 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 14 | сентябрь | сентябрь |
| 145. | Сенгилеевский район | пос. Каменный Брод | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 146. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | 159 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 42 | ноябрь | ноябрь |
| 147. | Сенгилеевский район | с. Мордово | 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 19 | декабрь | декабрь |
| 148. | Сенгилеевский район | с. Тушна | 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 12 | декабрь | декабрь |
| 149. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | 212 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 20 | июль | сентябрь |
| 150. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 39 | июль | июль |
| 151. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 4 | октябрь | ноябрь | 30 | март | август |
| 152. | Старомайнский район | с. Кременки | 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | октябрь | декабрь | 13 | ноябрь | ноябрь |
| 153. | Старомайнский район | с. Прибрежное | 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | май | май |
| 154. | Старомайнский район | с. Татарское Урайкино | 159 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 155. | Старомайнский район | с. Красная Река | 255 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 17 | март | октябрь |
| 156. | Старомайнский район | с. Новиковка | 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | июнь | июнь |
| 157. | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | июль | июль |
| 158. | Старомайнский район | с. Ясашное Помряскино | 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | июль | июль |
| 159. | Старомайнский район | с. Ертуганово | 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | май | май |
| 160. | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | май | май |
| 161. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | январь | апрель |
| 162. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 31 | март | октябрь |
| 163. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | сентябрь | сентябрь |
| 164. | Старомайнский район | с. Грибовка | 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | апрель | апрель |
| 165. | Старомайнский район | с. Матвеевка | 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 4 | май | май |
| 166. | Старомайнский район | с. Шмелевка | 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |
| 167. | Сурский район | р.п. Сурское | 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 66 | август | август |
| 168. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза Сурский | 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | сентябрь | сентябрь |
| 169. | Сурский район | с. Кирзять | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 170. | Сурский район | с. Полянки | 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 51 | сентябрь | сентябрь |
| 171. | Сурский район | с. Черненово | 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | сентябрь | сентябрь |
| 172. | Сурский район | с. Лава | 217 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 23 | сентябрь | сентябрь |
| 173. | Сурский район | с. Чеботаевка | 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 12 | август | август |
| 174. | Сурский район | д. Лебедевка | 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | август | август |
| 175. | Сурский район | с. Астрадамовка | 142 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | октябрь | октябрь |
| 176. | Сурский район | с. Выползово | 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |
| 177. | Сурский район | с. Никитино | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | октябрь | октябрь |
| 178. | Сурский район | с. Сара | 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | октябрь | октябрь |
| 179. | Сурский район | с. Засарье | 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | октябрь | октябрь |
| 180. | Сурский район | с. Барышская Слобода | 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |
| 181. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | 936 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 18 | июнь | июнь |
| 182. | Тереньгульский район | с. Молвино | 160 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 17 | март | март |
| 183. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | апрель | апрель |
| 184. | Тереньгульский район | с. Тумкино | 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | апрель | апрель |
| 185. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 24 | август | август |
| 186. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | август | август |
| 187. | Тереньгульский район | пос. Леоновский | 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | ноябрь | ноябрь |
| 188. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | 257 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | апрель | ноябрь |
| 189. | Тереньгульский район | с. Красноборск | 202 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 8 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 190. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 15 | март | сентябрь |
| 191. | Ульяновский район | с. Полдомасово | 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 43 | май | май |
| 192. | Ульяновский район | д. Салмановка | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | май | май |
| 193. | Ульяновский район | с. Тетюшское | 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 39 | май | май |
| 194. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 18 | июль | июль |
| 195. | Ульяновский район | с. Ивановка | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | август | август |
| 196. | Ульяновский район | пос. Станция-Охотничья | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | август | август |
| 197. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 18 | сентябрь | октябрь |
| 198. | Ульяновский район | пос. Рыбхоза | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |
| 199. | Ульяновский район | с. Елшанка | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | октябрь | октябрь |
| 200. | Ульяновский район | пос. Кукушка | 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 15 | сентябрь | ноябрь |
| 201. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июль | июль |
| 202. | Ульяновский район | д. Авдотьино | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 7 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 203. | Ульяновский район | д. Семеновка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 204. | Ульяновский район | с. Ундоры | 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Автогазсервис" (далее - ООО "Автогазсервис") | 8 | август | октябрь | 27 | май | сентябрь |
|  |  |  | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 25 | июнь | июнь |
| 205. | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 206. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |
| 207. | Ульяновский район | пос. Ломы | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 208. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 209. | Ульяновский район | д. Михайловка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 210. | Ульяновский район | пос. Крутояр | 9 | ООО "Автогазсервис" | 2 | сентябрь | сентябрь | 7 | май | июнь |
| 211. | Ульяновский район | с. Комаровка | 14 | ООО "Автогазсервис" | 4 | октябрь | октябрь | 10 | май | сентябрь |
| 212. | Ульяновский район | с. Вышки | 20 | ООО "Автогазсервис" | 5 | сентябрь | октябрь | 15 | май | сентябрь |
| 213. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | 166 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 1 | август | август |
| 214. | Цильнинский район | р.п. Цильна | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |
| 215. | Цильнинский район | с. Крестниково | 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | октябрь | октябрь |
| 216. | Цильнинский район | с. Малое Нагаткино | 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |
| 217. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | сентябрь | сентябрь |
| 218. | Цильнинский район | с. Норовка | 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |
| 219. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | сентябрь | сентябрь |
| 220. | Цильнинский район | с. Чириково | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | октябрь | октябрь |
| 221. | Цильнинский район | с. Карабаевка | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | октябрь | октябрь |
| 222. | Цильнинский район | пос. Источник | 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | октябрь |
| 223. | Цильнинский район | д. Погребы | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 224. | Цильнинский район | с. Степное Анненково | 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | октябрь | октябрь |
| 225. | Цильнинский район | с. Пилюгино | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | сентябрь | сентябрь |
| 226. | Цильнинский район | с. Телешовка | 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | август | август |
| 227. | Цильнинский район | с. Богородская Репьевка | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | август | август |
| 228. | Цильнинский район | с. Мокрая Бугурна | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | август | август |
| 229. | Цильнинский район | с. Русская Цильна | 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | август | август |
| 230. | Цильнинский район | с. Арбузовка | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | август | август |
| 231. | Цильнинский район | д. Садки | 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | август | август |
| 232. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 3 | октябрь | ноябрь | 4 | июнь | июнь |
| 233. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 3 | ноябрь | ноябрь | 25 | июль | сентябрь |
| 234. | Чердаклинский район | пос. Мирный | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 7 | октябрь | октябрь |
| 235. | Чердаклинский район | с. Енганаево | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | ноябрь | ноябрь |
| 236. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | май | май |
| 237. | Чердаклинский район | с. Суходол | 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | апрель | апрель |
| 238. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | 135 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 4 | июнь | июнь |
| 239. | Чердаклинский район | с. Архангельское | 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 12 | март | ноябрь |
| 240. | Чердаклинский район | с. Озерки | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | июль | август |
| 241. | Чердаклинский район | с. Коровино | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |
| 242. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 15 | декабрь | декабрь |
| 243. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |
| 244. | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июль | июль |
| 245. | г. Димитровград | г. Димитровград | 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 91 | декабрь | декабрь |
| 246. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |
| 247. | г. Новоульяновск | с. Криуши | 231 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | март | март |
| 248. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | 22 | ООО "Автогазсервис" | 10 | август | октябрь | 12 | май | сентябрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | 317 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | ноябрь | декабрь | 315 | июнь | декабрь |
| 249. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | апрель | апрель |
| 250. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |
| 251. | г. Ульяновск | с. Луговое | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 4 | апрель | апрель |
| 252. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | апрель | апрель |
| 253. | г. Ульяновск | с. Кротовка | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | июнь | июнь |
| 254. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| 255. | г. Ульяновск | с. Карлинское | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | август | август |
| 256. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 1 | май | май |
| 257. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 18 | ноябрь | декабрь | 1 | октябрь | октябрь |
| 258. | г. Ульяновск | с. Анненково | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |
| Итого | 16730 |  | 573 |  |  | 3980 |  |  |

Приложение N 2.2

к Программе

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

ДОГАЗИФИКАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений | Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" (далее - ООО "Газпром газораспределение Ульяновск") | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (горизонтально направленное бурение (далее - ГНБ) и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 6. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 7. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 8. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 9. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 10. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 11. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 12. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 13. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 14. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 15. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 16. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 17. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Фабричная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фабричная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 18. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Бугры, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Бугры, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Бугры, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бугры, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 19. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Бугры, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Бугры, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Бугры, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бугры, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 20. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Бугры, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Бугры, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Бугры, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бугры, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 21. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 22. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 23. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 24. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 25. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 26. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 27. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 28. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 29. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 30. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 31. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 32. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 33. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 34. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 35. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 36. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 37. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 38. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 39. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 40. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 41. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 42. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 43. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 44. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 45. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 46. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 47. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 48. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 49. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 50. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 51. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 52. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 53. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 54. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 55. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 56. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 57. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 58. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 59. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 60. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 61. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 62. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 30, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 30, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 30, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 30, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 63. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 64. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 65. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Рабочий, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 66. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Рабочий, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 67. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Рабочий, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 68. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Рабочий, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 69. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Рабочий, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 70. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Ульяновский, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 71. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Ульяновский, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 72. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Рабочий, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 73. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Рабочий, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 74. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Рабочий, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 75. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Рабочий, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 76. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Советский, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 77. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Ульяновский, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 78. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Ульяновский, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 79. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Ульяновский, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 80. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Советский, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 81. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Ульяновский, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 82. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 83. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Максима Горького, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 84. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Максима Горького, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 85. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 86. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 87. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Максима Горького, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 88. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 89. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 90. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Ульяновский, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 91. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 176 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 176 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 176 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 92. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 93. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 164 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 164 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 164 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 94. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 95. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 144 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 96. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 146 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 97. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 98. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 99. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 100. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 101. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Озерки, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 102. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 103. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 104. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 105. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 106. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 107. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 108. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 109. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 110. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 111. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 112. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 113. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 114. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 115. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 116. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 117. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 118. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Почтовый, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 119. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 120. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 121. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 110, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 122. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 110, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 123. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 110, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 124. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 125. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 126. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 131 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 127. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 128. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 142 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 129. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 146 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 130. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 147 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 131. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 132. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 133. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 134. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 135. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 136. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 137. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 138. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 139. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 140. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 141. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 142. | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 143. | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 144. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 145. | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 146. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 147. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 148. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 149. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 150. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 151. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 152. | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 153. | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 154. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 155. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 156. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 157. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 158. | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | пер. Леснический, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 159. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 160. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 161. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 162. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 163. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 164. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 165. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Административный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 166. | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 167. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 168. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 169. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 170. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Терешковой, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 171. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 172. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 173. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 174. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 149 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 175. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 164 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 176. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 177. | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 178. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 179. | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 180. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 181. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 182. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 183. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 184. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 185. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 186. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 187. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 188. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Леснический, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 189. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Леснический, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 190. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Леснический, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 191. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 192. | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 193. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 194. | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 195. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 196. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 197. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 198. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 199. | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пушкина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 200. | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 201. | Барышский район | р.п. Жадовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 202. | Барышский район | р.п. Жадовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 203. | Барышский район | р.п. Жадовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 204. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 205. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 206. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 207. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 208. | Барышский район | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 209. | Барышский район | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 210. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 43, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 211. | Барышский район | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 212. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 213. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 214. | Барышский район | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 215. | Барышский район | пос. Самородки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 216. | Барышский район | пос. Самородки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 217. | Барышский район | пос. Самородки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 218. | Барышский район | пос. Самородки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 219. | Барышский район | д. Ушаковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 220. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 11, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 221. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пригородная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 222. | Барышский район | р.п. Измайлово | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 223. | Барышский район | р.п. Измайлово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 53а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 224. | Барышский район | р.п. Измайлово | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 225. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кирова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 226. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 227. | Барышский район | р.п. Измайлово | строительство газопровода-ввода | ул. Гончарова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 228. | Барышский район | с. Новая Ханинеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 229. | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 42, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 230. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 231. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 146 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 232. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 233. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 234. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 235. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Северный, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 236. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 193 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 237. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 206 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 238. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 196 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 239. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 198 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 240. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 200 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 241. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 202 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 242. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 204 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 243. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 208 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 244. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 210 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 245. | Барышский район | с. Румянцево | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 246. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 247. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 248. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 249. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 250. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 251. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 166 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 252. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 253. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 254. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 255. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 256. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 257. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 258. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 259. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 260. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 261. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 164 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 262. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 263. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 264. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 265. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 266. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 267. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 268. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Текстильщиков, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 269. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 270. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 271. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 162 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 272. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Текстильщиков, д. 27, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 273. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 274. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 275. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 276. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 277. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 278. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 279. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 280. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 152 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 281. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 178а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 282. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 283. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 284. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 285. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 286. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 287. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 288. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 289. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 290. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 291. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 292. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 293. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 294. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 295. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 296. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 297. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 298. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 299. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 300. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 301. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 50а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 302. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 303. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 37б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 304. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 305. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 306. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 307. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 308. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 309. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 310. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 199 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 311. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 312. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 100а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 313. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 314. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 315. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 316. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 317. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Белоусова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 318. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 319. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 320. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 321. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 322. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 323. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 324. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 325. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 142 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 326. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 154 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 327. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 328. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 329. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 330. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 331. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 332. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 333. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 334. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 335. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 336. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 337. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 338. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 339. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 340. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Беркутова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | июнь |
| 341. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 342. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 343. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 344. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 345. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 346. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 347. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 348. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 349. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 350. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 351. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 352. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 353. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 354. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 355. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Беркутова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 356. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Беркутова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 357. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 358. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 359. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 360. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 361. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 362. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 363. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 364. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 365. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 366. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 367. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 368. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 369. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 62а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 370. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 371. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 372. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 373. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 374. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 375. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 376. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 377. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 378. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 63а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 379. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 380. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 381. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 382. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 383. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 384. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 385. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 386. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 387. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 388. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 389. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 390. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 391. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 392. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 393. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 394. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 395. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 396. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 24а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 397. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 24в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 398. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 399. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 400. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 401. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 402. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 32б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 403. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 404. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 34б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 405. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 33, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 406. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 33, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 407. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 408. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 409. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 410. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 411. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 412. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 413. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 414. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 415. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 416. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 417. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 418. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 419. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 420. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 421. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 422. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 423. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 424. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 425. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 426. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 427. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 428. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 429. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 430. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 431. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 432. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 433. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 434. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 435. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 436. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 437. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 438. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 439. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 440. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 441. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 442. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 443. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 444. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 445. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 446. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 447. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 448. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 449. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 450. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 451. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 452. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 453. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 454. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 455. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 456. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 457. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 458. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 459. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 460. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 461. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 462. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 463. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 464. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 465. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 466. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 467. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 468. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 469. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 470. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 471. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 472. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 473. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 474. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 475. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 12а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 12а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 12а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 12а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 476. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 477. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 478. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 479. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 22а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 22а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 22а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 22а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 480. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 481. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 482. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 483. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 484. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 485. | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 8а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 486. | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 487. | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 488. | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 489. | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 490. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 491. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 44а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 492. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 493. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 494. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 495. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 496. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 497. | Барышский район | с. Живайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 498. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 499. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 500. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 501. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 502. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 503. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 504. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 505. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 506. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 507. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 508. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 509. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 510. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 511. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 512. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 513. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 514. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 515. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Верхний, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 516. | Барышский район | пос. Земляничный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 517. | Барышский район | пос. Земляничный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плодопитомническая, д. 29, кв. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 518. | Барышский район | пос. Земляничный | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 519. | Барышский район | пос. Земляничный | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 520. | Барышский район | пос. Поливаново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 521. | Барышский район | пос. Поливаново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 522. | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 523. | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 524. | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 525. | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 526. | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 527. | Барышский район | с. Акшуат | строительство газопровода-ввода | ул. Анельского, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 528. | Барышский район | с. Водорацк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 529. | Барышский район | с. Водорацк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 530. | Барышский район | с. Водорацк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 531. | Барышский район | с. Водорацк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 532. | Барышский район | с. Водорацк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 533. | Барышский район | с. Водорацк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 534. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 535. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 536. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 35, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 537. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 538. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 539. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 540. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газораспределительной сети | ул. Элеваторная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Элеваторная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 541. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газораспределительной сети | ул. Элеваторная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Элеваторная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 542. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газораспределительной сети | ул. Элеваторная, д. 23, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Элеваторная, д. 23, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 543. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 544. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 545. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 546. | Вешкаймский район | пос. Залесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 547. | Вешкаймский район | пос. Залесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 7, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 548. | Вешкаймский район | пос. Залесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 549. | Вешкаймский район | с. Канабеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 550. | Вешкаймский район | с. Ермоловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 180 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 551. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 552. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 553. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевяковка, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 554. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 555. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 556. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 557. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевяковка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 558. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 559. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заводской, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 560. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 180 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 561. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мозинка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 562. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 563. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 564. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 565. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 566. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 567. | Вешкаймский район | с. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 568. | Вешкаймский район | с. Земненки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 569. | Вешкаймский район | с. Земненки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Морозовская, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 570. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 571. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 572. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 573. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 574. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 575. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 576. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 577. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 578. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 579. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 580. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 581. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 582. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 583. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 584. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 585. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 586. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 587. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 588. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 589. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 590. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черняховского, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 591. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 592. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васина, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 593. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тупиковая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 594. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 595. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 15, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 596. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 597. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дмитрия Маматова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 598. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Слободка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 599. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 600. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 601. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 602. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сойгина, д. 13, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 603. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 604. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 605. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловцев, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 606. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 607. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 608. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 609. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 610. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 611. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 612. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 613. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 614. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаева, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 615. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 616. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 617. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 618. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18, кв. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 619. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 620. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Слободка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 621. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сойгина, д. 8, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 622. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 623. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сызранская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 624. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 625. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 626. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 184 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 627. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 628. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловцев, д. 45, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 629. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 630. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огарева, д. 2а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 631. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 632. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 633. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 634. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Борьбы, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 635. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 636. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Железнодорожный, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 637. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 638. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 639. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 640. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 641. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 642. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 104, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 643. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 644. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 645. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 646. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жени Беспомощного, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 647. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 648. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 649. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 650. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сойгина, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 651. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 652. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 653. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 654. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 655. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 656. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 657. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рузаевский, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 658. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 659. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ипподромный, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 660. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 661. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ипподромный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 662. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 663. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 664. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 665. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 666. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 667. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрия Смирнова, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 668. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрия Смирнова, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 669. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 670. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 671. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 672. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 673. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 674. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 26а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 675. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 676. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 677. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 26а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 678. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 7б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 679. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смирнова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 680. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 681. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 682. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 683. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 65, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 684. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 37, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 685. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 37, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 686. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 687. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 69, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 688. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 65, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 689. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 102, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 690. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 691. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 692. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 693. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рузаевская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 694. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 695. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 104, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 696. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 169 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 697. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 178 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 698. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 699. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 24, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 700. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 701. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 102, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 702. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 703. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 704. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 705. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рабочий, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 706. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 707. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 708. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 709. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 710. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 711. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 712. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 713. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 714. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 715. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 24а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 716. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 717. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 718. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 719. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 720. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 12, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 721. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Васина, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 722. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 723. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 724. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 725. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 726. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 727. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 728. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 729. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 730. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 731. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 732. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 733. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 734. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 735. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 736. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 737. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 738. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 739. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 740. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 741. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 742. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 743. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 744. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 745. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 746. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 747. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 748. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 749. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 750. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 751. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 752. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 753. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 754. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 755. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 756. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 757. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 758. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 759. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 760. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 3а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 3а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 3а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 761. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 3а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 3а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 3а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 762. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 763. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 764. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 765. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 766. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 767. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 768. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 769. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 770. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 771. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 772. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 773. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 774. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 775. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 776. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 777. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 778. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 779. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 780. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 781. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 782. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 783. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 784. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 785. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 786. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 787. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 788. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 789. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 790. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 791. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 792. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 793. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 794. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 795. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 796. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 797. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Сойгина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 798. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Сойгина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 799. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 800. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Санаторная, д. 89, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 801. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Санаторная, д. 89, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 802. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Академика Давыдова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 803. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2л | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2л | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2л | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 804. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2з | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2з | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2з | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 805. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 806. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 807. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 808. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 809. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 810. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 811. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 812. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 813. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 814. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 815. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 816. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 817. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2д, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2д, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2д, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 818. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 819. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 820. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 821. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 822. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 823. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 824. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 825. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 826. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 827. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 828. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 829. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 830. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 831. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 832. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 833. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 834. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 835. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 836. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 837. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 838. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 839. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 840. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 841. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 842. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 843. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 844. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 845. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 846. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 847. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 848. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 849. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 850. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 851. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 852. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 853. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 854. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 855. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 856. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 857. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 858. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 859. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 860. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 861. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 862. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 863. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 864. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 865. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 866. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 867. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 868. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 869. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 870. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 871. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 872. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 873. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 874. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 875. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 876. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 877. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 878. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 879. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 880. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 881. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 882. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 883. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 884. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 885. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 886. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 887. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 888. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 889. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 890. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 891. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 892. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 893. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 894. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 1а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 1а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 1а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 895. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 896. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 897. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 898. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 899. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 900. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 901. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 902. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 903. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 904. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 905. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 906. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 907. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 908. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 909. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 910. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 911. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 912. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 913. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 914. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 915. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 916. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 917. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 918. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 919. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 920. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 921. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 922. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 53, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 53, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 53, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 923. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 924. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 925. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 926. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 927. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 928. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 929. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 930. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 931. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 932. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 933. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 934. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 935. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 936. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 937. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 938. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 939. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 940. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 941. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 942. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 943. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 944. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 945. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 946. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 947. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 948. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 949. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 950. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 951. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 952. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 953. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 954. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 129 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 129 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 129 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 955. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 956. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 957. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 958. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 959. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 960. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 961. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 962. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 963. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 964. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 965. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 966. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 967. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 968. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 969. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 970. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 971. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 972. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 973. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 974. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 975. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 976. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 977. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 978. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 979. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 980. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 981. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 982. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 983. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 984. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 985. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 986. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 987. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 988. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 5, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 989. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирошниченко, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 990. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 991. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 992. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 993. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 994. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 995. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 996. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 997. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 998. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 999. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1000. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1001. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1002. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 1, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1003. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1004. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1005. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1006. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 3, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1007. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1008. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1009. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1010. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1011. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 27, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1012. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1013. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1014. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1015. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1016. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1017. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1018. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1019. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1020. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1021. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1022. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1023. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1024. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крупской, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1025. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1026. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1027. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1028. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1029. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1030. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Орджоникидзе, д. 41а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1031. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1032. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1033. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1034. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1035. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1036. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1037. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зинина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1038. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1039. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зинина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1040. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1041. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1042. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1043. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1044. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1045. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Труда, д. 1, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1046. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1047. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1048. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1049. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1050. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1051. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1052. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1053. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1054. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1055. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1056. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1057. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1058. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Запрудная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1059. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Запрудная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1060. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1061. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1062. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1063. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1064. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1065. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1066. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1067. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1068. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Майский, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1069. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1070. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1071. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1072. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1073. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1074. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1075. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1076. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1077. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1078. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1079. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1080. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1081. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1082. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1083. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1084. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1085. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1086. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1087. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1088. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1089. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1090. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1091. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1092. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1093. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Орджоникидзе, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1094. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1095. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1096. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1097. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1098. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1099. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Майский, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1100. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 36, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1101. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1102. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1103. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Куйбышева, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1104. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1105. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1106. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 20 лет Победы, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1107. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 20 лет Победы, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1108. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 20 лет Победы, д. 32, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1109. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1110. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1111. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1112. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1113. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1114. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1115. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1116. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1117. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1118. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1119. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1120. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1121. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1122. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1123. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1124. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1125. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1126. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крупской, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1127. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1128. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1129. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1130. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1131. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1132. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1133. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1134. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Неклюдовская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1135. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1136. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1137. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Неклюдовская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1138. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Неклюдовская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1139. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1140. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1141. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1142. | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Неклюдовская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1143. | Инзенский район | с. Неклюдово | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1144. | Инзенский район | с. Неклюдово | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1145. | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1146. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1147. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1148. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1149. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1150. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1151. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрыш, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1152. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1153. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1154. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1155. | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1156. | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1157. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солдатская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1158. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солдатская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1159. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1160. | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1161. | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | пл. Труда, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1162. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1163. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1164. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1165. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1166. | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1167. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1168. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овражная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1169. | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1170. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1171. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1172. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1173. | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1174. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1175. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1176. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1177. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1178. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1179. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1180. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1181. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1182. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1183. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1184. | Инзенский район | с. Забалуйка | строительство газопровода-ввода | ул. Инзенская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1185. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1186. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1187. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1188. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1189. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1190. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1191. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1192. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1193. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1194. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1195. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1196. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1197. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1198. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1199. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1200. | Инзенский район | с. Забалуйка | строительство газопровода-ввода | ул. Околица, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1201. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1202. | Инзенский район | с. Забалуйка | строительство газопровода-ввода | ул. Околица, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1203. | Инзенский район | с. Забалуйка | строительство газопровода-ввода | ул. Околица, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1204. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1205. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1206. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1207. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1208. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1209. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1210. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1211. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1212. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1213. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1214. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1215. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1216. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1217. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1218. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1219. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1220. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1221. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1222. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1223. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1224. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1225. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1226. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1227. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1228. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1229. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1230. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1231. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1232. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1233. | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1234. | Инзенский район | с. Панциревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 59, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1235. | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 61, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1236. | Инзенский район | с. Панциревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр-н Центральный, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1237. | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | мкр-н Центральный, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1238. | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1239. | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1240. | Инзенский район | с. Панциревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1241. | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1242. | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. А.И. Поворовой, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1243. | Инзенский район | пос. Подгорный | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1244. | Инзенский район | пос. Подгорный | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1245. | Инзенский район | пос. Подгорный | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1246. | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1247. | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1248. | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1249. | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1250. | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1251. | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1252. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1253. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1254. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1255. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1256. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1257. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1258. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1259. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1260. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1261. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1262. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1263. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1264. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1265. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1266. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1267. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1268. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1269. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1270. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1271. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1272. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1273. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1274. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1275. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1276. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1277. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1278. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1279. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1280. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1281. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1282. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1283. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1284. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1285. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1286. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1287. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1288. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1289. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1290. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1291. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1292. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1293. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1294. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1295. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1296. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1297. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1298. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1299. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1300. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1301. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1302. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1303. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1304. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 35а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1305. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1306. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1307. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1308. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1309. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1310. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1311. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1312. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1313. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1314. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1315. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1316. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1317. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1318. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1319. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1320. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1321. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1322. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1323. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1324. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1325. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 90, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1326. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1327. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1328. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1329. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1330. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1331. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1332. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 27, кв. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1333. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1334. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1335. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1336. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1337. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1338. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1339. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1340. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1341. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1342. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1343. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1344. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1345. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. 10-й Пятилетки, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1346. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1347. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1348. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1349. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1350. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1351. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1352. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1353. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1354. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1355. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1356. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1357. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1358. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1359. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 27, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1360. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1361. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1362. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1363. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1364. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1365. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1366. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1367. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1368. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1369. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1370. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1371. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1372. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1373. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1374. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1375. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1376. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1377. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1378. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1379. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1380. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1381. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1382. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1383. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1384. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1385. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1386. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1387. | Инзенский район | с. Черемушки | строительство газопровода-ввода | пер. Нагорный, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1388. | Инзенский район | с. Черемушки | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1389. | Инзенский район | с. Черемушки | строительство газопровода-ввода | пер. Заливной, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1390. | Инзенский район | с. Поддубное | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1391. | Инзенский район | с. Поддубное | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1392. | Инзенский район | с. Поддубное | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1393. | Инзенский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1394. | Инзенский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1395. | Инзенский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Конечная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1396. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1397. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1398. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Анисимова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1399. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнякова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1400. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1401. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Репинского, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1402. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Репинского, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1403. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Репинского, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1404. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1405. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1406. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1407. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1408. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1409. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1410. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1411. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1412. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1413. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1414. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1415. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1416. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1417. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1418. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1419. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1420. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 38, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1421. | Карсунский район | пос. Чулочно-носочной фабрики | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1422. | Карсунский район | д. Пески | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Октября, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1423. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1424. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1425. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1426. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 38а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1427. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1428. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1429. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1430. | Карсунский район | с. Таволжанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1431. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 125, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1432. | Карсунский район | с. Таволжанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1433. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Дорога, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1434. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1435. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1436. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1437. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1438. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1439. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1440. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1441. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1442. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Коноплянка, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1443. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1444. | Карсунский район | с. Таволжанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Выселки, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1445. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Апраксина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1446. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Апраксина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1447. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1448. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 45, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1449. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 45, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1450. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1451. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1452. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1453. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1454. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1455. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1456. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1457. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1458. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1459. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1460. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1461. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Стрелецкая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1462. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Почтовый, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1463. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Почтовая, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1464. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Почтовая, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1465. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Почтовая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1466. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заовражная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1467. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1468. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заовражная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1469. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1470. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1471. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1472. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1473. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозный Поселок, д. 20, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1474. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Окрайная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1475. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозный Поселок, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1476. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1477. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1478. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1479. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1480. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1481. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1482. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1483. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1484. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1485. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Бугорная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1486. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1487. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Церковная середка, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1488. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Бугорная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1489. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Околица, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1490. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Бугорная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1491. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1492. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1493. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1494. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1495. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1496. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1497. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1498. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1499. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1500. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1501. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1502. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1503. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1504. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1505. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1506. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1507. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1508. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1509. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1510. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1511. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1512. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1513. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1514. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1515. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1516. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1517. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1518. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1519. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1520. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1521. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1522. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1523. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1524. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1525. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1526. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1527. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1528. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1529. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1530. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1531. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1532. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1533. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1534. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1535. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1536. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1537. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1538. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1539. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1540. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1541. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1542. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1543. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1544. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1545. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1546. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1547. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1548. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1549. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1550. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1551. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1552. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1553. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1554. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1555. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1556. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1557. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1558. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1559. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1560. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1561. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1562. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1563. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1564. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1565. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1566. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1567. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1568. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1569. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1570. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1571. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1572. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1573. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1574. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1575. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1576. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1577. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1578. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1579. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1580. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Фионова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1581. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1582. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1583. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1584. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Учительская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1585. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Учительская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1586. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Учительская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1587. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Учительская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1588. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Учительская, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1589. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1590. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1591. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1592. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1593. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1594. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1595. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1596. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1597. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1598. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1599. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1600. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1601. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1602. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1603. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1604. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1605. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1606. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1607. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1608. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1609. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1610. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1611. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1612. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1613. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1614. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1615. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1616. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1617. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1618. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1619. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1620. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1621. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1622. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1623. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1624. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1625. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1626. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1627. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1628. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1629. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1630. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1631. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1632. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1633. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1634. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1635. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1636. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1637. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1638. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1639. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1640. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1641. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1642. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1643. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1644. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1645. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1646. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1647. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1648. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1649. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1650. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1651. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1652. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1653. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1654. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1655. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1656. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1657. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1658. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Фионова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1659. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1660. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1661. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1662. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1663. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1664. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1665. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1666. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1667. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1668. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1669. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1670. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1671. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 20, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1672. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1673. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1674. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1675. | Кузоватовский район | пос. Заводской | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 8, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1676 | Кузоватовский район | пос. Заводской | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 8, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1677. | Кузоватовский район | пос. Заводской | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1678. | Кузоватовский район | пос. Заводской | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 12, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1679. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Ленина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1680. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Ленина, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1681. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Ленина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1682. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1683. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1684. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1685. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1686. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1687. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1688. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1689. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1690. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1691. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1692. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1693. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 59, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1694. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1695. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1696. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Гора, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1697. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Гора, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1698. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Гора, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1699. | Кузоватовский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1700. | Кузоватовский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1701. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1702. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1703. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1704. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1705. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1706. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1707. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1708. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1709. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1710. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1711. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1712. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1713. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1714. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1715. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1716. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1717. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1718. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1719. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1720. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1721. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1722. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1723. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1724. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1725. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1726. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1727. | Кузоватовский район | с. Томылово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Камышенская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1728. | Кузоватовский район | с. Томылово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1729. | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1730. | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1731. | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1732. | Кузоватовский район | пос. Приволье | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1733. | Кузоватовский район | пос. Приволье | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1734. | Кузоватовский район | пос. Приволье | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1735. | Кузоватовский район | ст. Безводовка | строительство газопровода-ввода | мкр-н Молодежный, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1736. | Кузоватовский район | ст. Безводовка | строительство газопровода-ввода | ул. Кочетовка, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1737. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1738. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1739. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1740. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1741. | Кузоватовский район | с. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1742. | Кузоватовский район | с. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1743. | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Юдовка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1744. | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Площадь Победы, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1745. | Кузоватовский район | с. Волынщина | строительство газопровода-ввода | пер. Дорожный, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1746. | Кузоватовский район | с. Волынщина | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1747. | Кузоватовский район | с. Волынщина | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1748. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1749. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1750. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1751. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карамзина, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1752. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карамзина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1753. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карамзина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1754. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 1-я, д. 90, кв. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1755. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1756. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1757. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1758. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матросова, д. 5б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1759. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1760. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1761. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1762. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1763. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1764. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1765. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1766. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1767. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1768. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1769. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1770. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1771. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1772. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1773. | Майнский район | с. Уржумское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1774. | Майнский район | с. Уржумское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1775. | Майнский район | с. Уржумское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1776. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1777. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1778. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 12, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1779. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 12, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1780. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1781. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1782. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1783. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1784. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1785. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Клубный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1786. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1787. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 27, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1788. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 27, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1789. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1790. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1791. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1792. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Дорожный, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1793. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Заречная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1794. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1795. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1796. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1797. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1798. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1799. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Заречная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1800. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1801. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1802. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Заречная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1803. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Дорожный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1804. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1805. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1806. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1807. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1808. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1809. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1810. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1811. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1812. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1813. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Красный Октябрь, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1814. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Калинина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1815. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1816. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1817. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Красный Октябрь, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1818. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 159 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1819. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Калинина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1820. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Калинина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1821. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1822. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Интернатская, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1823. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Интернатская, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1824. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Интернатская, д. 48, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1825. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1826. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Калинина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1827. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Калинина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1828. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1829. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Крупская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1830. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Цветкова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1831. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1832. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1833. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1834. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Крупской, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1835. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Центральный, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1836. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Центральный, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1837. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1838. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1839. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1840. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1841. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Центральный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1842. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Центральный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1843. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1844. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1845. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1846. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1847. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1848. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1849. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1850. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Заречный, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1851. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Заречный, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1852. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1853. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1854. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1855. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1856. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1857. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1858. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1859. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Центральный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1860. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1861. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1862. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1863. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1864. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1865. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1866. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1867. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1868. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Комсомольский, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1869. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Комсомольский, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1870. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1871. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1872. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1873. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1874. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1875. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1876. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1877. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1878. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1879. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1880. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1881. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1882. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1883. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1884. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1885. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1886. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9 Мая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1887. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Буденного, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1888. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Буденного, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1889. | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1890. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 12, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1891. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 13, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1892. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1893. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 15, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1894. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1895. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 17, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1896. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1897. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1898. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1899. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1900. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1901. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1902. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 49, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1903. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 52, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1904. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1905. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1906. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1907. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1908. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1909. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1910. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1911. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1912. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1913. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1914. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1915. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1916. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1917. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1918. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1919. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1920. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1921. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1922. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1923. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1924. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 10, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1925. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1926. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1927. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 7, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1928. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1929. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1930. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1931. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1932. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1933. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1934. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1935. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1936. | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1937. | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 32, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1938. | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1939. | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1940. | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1941. | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1942. | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1943. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунистическая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1944. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1945. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1946. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1947. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1948. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1949. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1950. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1951. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1952. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1953. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1954. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1955. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1956. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1957. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1958. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Келейный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1959. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1960. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Майнский район | с. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1961. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1962. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1963. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1964. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1965. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1966. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1967. | Майнский район | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1968. | Майнский район | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнечная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1969. | Майнский район | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнечная, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1970. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Курмыш, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1971. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Курмыш, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1972. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1973. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Майнский район | с. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1974. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1975. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1976. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1977. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1978. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1979. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1980. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1981. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1982. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1983. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1984. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1985. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1986. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1987. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1988. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1989. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1990. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1991. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1992. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1993. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1994. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1995. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1996. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1997. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1998. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1999. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2000. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2001. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2002. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2003. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2004. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2005. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2006. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2007. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2008. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2009. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 131 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2010. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2011. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2012. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 150 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2013. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2014. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2015. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2016. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2017. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 35, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2018. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2019. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2020. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 65, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2021. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 66, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2022. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2023. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2024. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2025. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 81, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2026. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2027. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2028. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2029. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2030. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2031. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2032. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2033. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2034. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 1, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2035. | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2036. | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2037. | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2038. | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2039. | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2040. | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2041. | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2042. | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2043. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2044. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2045. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2046. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2047. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2048. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2049. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2050. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2051. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2052. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2053. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2054. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2055. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2056. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2057. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2058. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2059. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2060. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 11, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2061. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 12, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2062. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2063. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 15, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2064. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 15, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2065. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2066. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 16, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2067. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2068. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2069. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2070. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2071. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2072. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2073. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2074. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2075. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2076. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2077. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2078. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 15, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2079. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 15, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2080. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2081. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2082. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2083. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2084. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2085. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2086. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2087. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2088. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2089. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2090. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2091. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2092. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2093. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2094. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2095. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2096. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2097. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2098. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2099. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2100. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2101. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2102. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2103. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2104. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2105. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2106. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2107. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2108. | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | пер. Полбина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2109. | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2110. | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2111. | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2112. | Майнский район | с. Загоскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2113. | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2114. | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2115. | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2116. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2117. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2118. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2119. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2120. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2121. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2122. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2123. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2124. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2125. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2126. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2127. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2128. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2129. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2130. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2131. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2132. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2133. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2134. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2135. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2136. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2137. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2138. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2139. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2140. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2141. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2142. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2143. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2144. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2145. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2146. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2147. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2148. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2149. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2150. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2151. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2152. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2153. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2154. | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2155. | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, д. 41, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2156. | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, д. 45, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2157. | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2158. | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Полбина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2159. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2160. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2161. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2162. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2163. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2164. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2165. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2166. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2167. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2168. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2169. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2170. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2171. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2172. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2173. | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2174. | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2175. | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2176. | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2177. | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2178. | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2179. | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2180. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2181. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2182. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Выровская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2183. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2184. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2185. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2186. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2187. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2188. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 39, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2189. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2190. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2191. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2192. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заречный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2193. | Майнский район | с. Вязовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гая, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2194. | Майнский район | с. Вязовка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2195. | Майнский район | с. Вязовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2196. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2197. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2198. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2199. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2200. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2201. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Путилова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2202. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2203. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2204. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2205. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2206. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2207. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2208. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2209. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2210. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2211. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2212. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2213. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2214. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2215. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2216. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2217. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2218. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 29, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 29, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2219. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 29, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 29, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2220. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 29, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 29, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2221. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2222. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2223. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2224. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2225. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2226. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 48, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 48, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 48, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2227. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2228. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2229. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2230. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2231. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 58, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 58, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 58, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 58, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2232. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 58, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 58, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 58, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 58, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2233. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2234. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2235. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2236. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2237. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2238. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2239. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2240. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 76, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 76, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 76, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 76, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2241. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 76, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 76, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 76, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 76, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2242. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2243. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2244. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2245. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2246. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2247. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2248. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2249. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2250. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2251. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2252. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2253. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2254. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2255. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2256. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2257. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2258. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2259. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2260. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2261. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2262. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2263. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2264. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2265. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2266. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2267. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2268. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2269. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2270. | Майнский район | с. Карлинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коромысловка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2271. | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Коромысловка, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2272. | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2273. | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2274. | Майнский район | с. Карлинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сельская, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2275. | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 25, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2276. | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2277. | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2278. | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2279. | Майнский район | д. Кадышевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2280. | Мелекесский район | с. Аллагулово | строительство газопровода-ввода | ул. Нариманова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2281. | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2282. | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2283. | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2284. | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2285. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2286. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2287. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2288. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2289. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2290. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2291. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2292. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2293. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2294. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2295. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2296. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2297. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2298. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2299. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2300. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2301. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2302. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2303. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2304. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Забайкальная, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2305. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2306. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2307. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2308. | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2309. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мусоровой, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Мусоровой, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2310. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Новый Свет, д. 286 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Новый Свет, д. 286 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2311. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2312. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесничество, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2313. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесничество, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2314. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесничество, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2315. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесничество, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2316. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2317. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2318. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2319. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2320. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2321. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2322. | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2323. | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2324. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2325. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2326. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2327. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2328. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2329. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2330. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2331. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2332. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2333. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2334. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2335. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2336. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2337. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2338. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2339. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2340. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2341. | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2342. | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2343. | Мелекесский район | п. Ковыльный | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2344. | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2345. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. 3 Интернационала, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2346. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. 3 Интернационала, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. 3 Интернационала, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2347. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. С. Ахметчина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. С. Ахметчина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2348. | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2349. | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2350. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 140 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 140 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 140 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2351. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2352. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2353. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2354. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2355. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2356. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2357. | Николаевский район | с. Барановка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2358. | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2359. | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2360. | Николаевский район | с. Головино | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2361. | Николаевский район | с. Тепловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2362. | Николаевский район | с. Барановка | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Победы, д. 27, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2363. | Николаевский район | с. Рызлей | строительство газопровода-ввода | ул. Афанасьева, д. 50, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2364. | Новомалыклинский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2365. | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2366. | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2367. | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2368. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2369. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2370. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2371. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2372. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2373. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2374. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2375. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2376. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2377. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2378. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2379. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 48, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2380. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 48, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2381. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 50, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2382. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 50, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2383. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2384. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2385. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 67а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 67а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2386. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2387. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2388. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2389. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | пос. Сельхозтехники, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2390. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 2/13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2391. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2392. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2393. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 27, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2394. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2395. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2396. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2397. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2398. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2399. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2400. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2401. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2402. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2403. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Приовражная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2404. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Приовражная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2405. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Приовражная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2406. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2407. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2408. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2409. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2410. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2411. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2412. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2413. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2414. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2415. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2416. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2417. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2418. | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2419. | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 29, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2420. | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Воейкова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2421. | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2422. | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2423. | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2424. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя Дорожная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Дорожная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2425. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2426. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2427. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2428. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2429. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2430. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2431. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2432. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2433. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2434. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2435. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2436. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2437. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2438. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2439. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2440. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2441. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2442. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2443. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2444. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2445. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2446. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2447. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2448. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2449. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2450. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2451. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2452. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2453. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2454. | Новоспасский район | с. Садовое | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2455. | Новоспасский район | с. Садовое | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2456. | Новоспасский район | с. Садовое | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2457. | Новоспасский район | с. Садовое | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2458. | Новоспасский район | с. Суруловка | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2459. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2460. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2461. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2462. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2463. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 2464. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28, кв. З | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28, кв. З | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2465. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2466. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2467. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2468. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2469. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2470. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2471. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2472. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2473. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2474. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2475. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2476. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2477. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2478. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2479. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2480. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2481. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2482. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2483. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 146 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2484. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2485. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2486. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2487. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2488. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2489. | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2490. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Партсъезда КПСС, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2491. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2492. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2493. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2494. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2495. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2496. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2497. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2498. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2499. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2500. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2501. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2502. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2503. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2504. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2505. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2506. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2507. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2508. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2509. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2510. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2511. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2512. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2513. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2514. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2515. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2516. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2517. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2518. | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2519. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2520. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2521. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2522. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2523. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2524. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2525. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2526. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2527. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2528. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2529. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2530. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2531. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2532. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2533. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2534. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2535. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2536. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2537. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2538. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2539. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2540. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2541. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2542. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2543. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2544. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2545. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2546. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2547. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2548. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2549. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2550. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2551. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2552. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2553. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2554. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2555. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2556. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2557. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2558. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2559. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2560. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2561. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2562. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2563. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2564. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2565. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2566. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2567. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2568. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2569. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2570. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2571. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2572. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2573. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2574. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2575. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2576. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2577. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2578. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2579. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2580. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2581. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2582. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2583. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2584. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2585. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2586. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2587. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2588. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2589. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2590. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2591. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2592. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2593. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2594. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2595. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2596. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2597. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2598. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2599. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2600. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2601. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2602. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2603. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2604. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2605. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2606. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2607. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2608. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2609. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2610. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2611. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2612. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2613. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2614. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2615. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2616. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2617. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2618. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2619. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2620. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2621. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2622. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2623. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2624. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2625. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2626. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2627. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2628. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2629. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2630. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2631. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2632. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2633. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2634. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2635. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2636. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2637. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2638. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2639. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2640. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2641. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2642. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2643. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2644. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2645. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2646. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2647. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2648. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2649. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2650. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2651. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2652. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2653. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2654. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2655. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2656. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2657. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2658. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2659. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2660. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2661. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2662. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2663. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2664. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2665. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2666. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2667. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2668. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2669. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2670. | Новоспасский район | пос. Крупозавод | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2671. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2672. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2673. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2674. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2675. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Огородная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Огородная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2676. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2677. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2678. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2679. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2680. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2681. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2682. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2683. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2684. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2685. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2686. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2687. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2688. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2689. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2690. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2691. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2692. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2693. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2694. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2695. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2696. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2697. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2698. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2699. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2700. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2701. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2702. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2703. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2704. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2705. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2706. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2707. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2708. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2709. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2710. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2711. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2712. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2713. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2714. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2715. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2716. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2717. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2718. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2719. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2720. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2721. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2722. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2723. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2724. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. З | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. З | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2725. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2726. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2727. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2728. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2729. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2730. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. З, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2731. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2732. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2733. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2734. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2735. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2736. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2737. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2738. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2739. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2740. | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2741. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2742. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2743. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2744. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2745. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2746. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2747. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2748. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2749. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2750. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2751. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2752. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2753. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2754. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2755. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 184 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 184 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2756. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 182 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 182 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2757. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2758. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 209 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 209 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2759. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 243 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 243 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2760. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 239 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 239 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2761. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2762. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2763. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2764. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2765. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 235 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 235 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2766. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 268 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 268 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2767. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2768. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2769. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2770. | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2771. | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2772. | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2773. | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2774. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2775. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2776. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2777. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2778. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2779. | Радищевский район | с. Адоевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2780. | Радищевский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2781. | Радищевский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2782. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2783. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2784. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2785. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2786. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2787. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2788. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 49, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2789. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 29, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2790. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2791. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2792. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижневыборная, д. 44, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2793. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2794. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2795. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2796. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2797. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2798. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2799. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2800. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2801. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2802. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2803. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 77, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2804. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2805. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2806. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхневыборная, д. 44, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2807. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2808. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2809. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2810. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2811. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2812. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2813. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2814. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2815. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2816. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2817. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2818. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2819. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2820. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2821. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2822. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкарева, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2823. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2824. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колесовская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2825. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2826. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2827. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2828. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1 пер. Нагорный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2829. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2830. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 70 лет Октября, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2831. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 Марта, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2832. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 Марта, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2833. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2834. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2835. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гая, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2836. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казимирова, д. 13, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2837. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2838. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 2, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2839. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2840. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Линия, д. 87а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2841. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 12, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2842. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олега Кошевого, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2843. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пугачева, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2844. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2845. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2846. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Котовского, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Котовского, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2847. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2848. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2849. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2850. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2851. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Нижневыборная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2852. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Нижневыборная, д. 86а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2853. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2854. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2855. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Прогонный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2856. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2857. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2858. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2859. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Нефтебаза, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2860. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Саблина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2861. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2862. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | пер. Королева, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2863. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная реки Волги, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2864. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная реки Волги, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2865. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2866. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 135 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2867. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2868. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2869. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2870. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 153 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2871. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2872. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Совхозный, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2873. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Совхозный, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2874. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2875. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2876. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2877. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2878. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2879. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2880. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2881. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2882. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2883. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2884. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2885. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2886. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2887. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2888. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2889. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 60а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2890. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2891. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2892. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2893. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2894. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2895. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2896. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2897. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2898. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2899. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2900. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2901. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 39а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2902. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 42б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2903. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2904. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2905. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2906. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2907. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2908. | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2909. | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 56а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2910. | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2911. | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2912. | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2913. | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2914. | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2915. | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2916. | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | строительство газопровода-ввода | ул. Иревлиной, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2917. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2918. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2919. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2920. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2921. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2922. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2923. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2924. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2925. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2926. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2927. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2928. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2929. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2930. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2931. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2932. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2933. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2934. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2935. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2936. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2937. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2938. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2939. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2940. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2941. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2942. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2943. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2944. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2945. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2946. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2947. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2948. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2949. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2950. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2951. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2952. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2953. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2954. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2955. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2956. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2957. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2958. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2959. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2960. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2961. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2962. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2963. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2964. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2965. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2966. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2967. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2968. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2969. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2970. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2971. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2972. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2973. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2974. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2975. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2976. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2977. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 131 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2978. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 157 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2979. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2980. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2981. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2982. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 210 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2983. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 208 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2984. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 194 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2985. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2986. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2987. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2988. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2989. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2990. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2991. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2992. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новые дома, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2993. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2994. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2995. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2996. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2997. | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | август |
| 2998. | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | август |
| 2999. | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | август |
| 3000. | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | август |
| 3001. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3002. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3003. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3004. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3005. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3006. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3007. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3008. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3009. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3010. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3011. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 12, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3012. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3013. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3014. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3015. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3016. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3017. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3018. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3019. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3020. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3021. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3022. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3023. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3024. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3025. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3026. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3027. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3028. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3029. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3030. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3031. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3032. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3033. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3034. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3035. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3036. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3037. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3038. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3039. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3040. | Сенгилеевский район | пос. Каменный Брод | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3041. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3042. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3043. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3044. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3045. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 147, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3046. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 169 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3047. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3048. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3049. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3050. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 200 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3051. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 188 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3052. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 156 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3053. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3054. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3055. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3056. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3057. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3058. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3059. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3060. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3061. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3062. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3063. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3064. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3065. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3066. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3067. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3068. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3069. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3070. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3071. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3072. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3073. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 89а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3074. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3075. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3076. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3077. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3078. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3079. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3080. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 162 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3081. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 148 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3082. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 70, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3083. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3084. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3085. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3086. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3087. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3088. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3089. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3090. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3091. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3092. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3093. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3094. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3095. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3096. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3097. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3098. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3099. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3100. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3101. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3102. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3103. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3104. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3105. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3106. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3107. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3108. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3109. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3110. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3111. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3112. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3113. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3114. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3115. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3116. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3117. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3118. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3119. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3120. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3121. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3122. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3123. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3124. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Эльвира Якупова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3125. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3126. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3127. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3128. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3129. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3130. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3131. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3132. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3133. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3134. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Байбикова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3135. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3136. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3137. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3138. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3139. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 3б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3140. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3141. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Мира, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3142. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Мира, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3143. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3144. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3145. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3146. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3147. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3148. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3149. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3150. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3151. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3152. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3153. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3154. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 135а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3155. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 137 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3156. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3157. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 145а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3158. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3159. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3160. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3161. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3162. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3163. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3164. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3165. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3166. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Глухова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3167. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3168. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. 65 лет Победы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3169. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. 65 лет Победы, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3170. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3171. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3172. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3173. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3174. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3175. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3176. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3177. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3178. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3179. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3180. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3181. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3182. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3183. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3184. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3185. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3186. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3187. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3188. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3189. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3190. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3191. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3192. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3193. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3194. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3195. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3196. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 16б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 16б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3197. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3198. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 18в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 18в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3199. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3200. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3201. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3202. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3203. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3204. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3205. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3206. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3207. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3208. | Старомайнский район | с. Кременки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3209. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | ул. Обширная, д. 52а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3210. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3211. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3212. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3213. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3214. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Вишневый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Вишневый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Вишневый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3215. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Ольховый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Ольховый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Ольховый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3216. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Ольховый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Ольховый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Ольховый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3217. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Виноградный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Виноградный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Виноградный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3218. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Виноградный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Виноградный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Виноградный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3219. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Грушевый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Грушевый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Грушевый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3220. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Грушевый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Грушевый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Грушевый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3221. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Абрикосовый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Абрикосовый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Абрикосовый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3222. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Тенистый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Тенистый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Тенистый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3223. | Старомайнский район | с. Прибрежное | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3224. | Старомайнский район | с. Прибрежное | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3225. | Старомайнский район | с. Прибрежное | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3226. | Старомайнский район | с. Прибрежное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3227. | Старомайнский район | с. Татарское Урайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 3228. | Старомайнский район | с. Красная Река | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3229. | Старомайнский район | с. Красная Река | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3230. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 37, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3231. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3232. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3233. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3234. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3235. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3236. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3237. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 47, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3238. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3239. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3240. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3241. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3242. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3243. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3244. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3245. | Старомайнский район | с. Новиковка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3246. | Старомайнский район | с. Новиковка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3247. | Старомайнский район | с. Новиковка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3248. | Старомайнский район | с. Новиковка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3249. | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3250. | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3251. | Старомайнский район | с. Ясашное Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3252. | Старомайнский район | с. Ясашное Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3253. | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3254. | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3255. | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3256. | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3257. | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3258. | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3259. | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3260. | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Насыпная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3261. | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | строительство газопровода-ввода | ул. Насыпная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3262. | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3263. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3264. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3265. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3266. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Отеческая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3267. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Долинная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3268. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | пер. Калиновый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3269. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3270. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3271. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3272. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Новой России, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3273. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3274. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3275. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3276. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3277. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3278. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3279. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3280. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Бутырки, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3281. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Бутырки, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3282. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3283. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3284. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3285. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3286. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3287. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3288. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3289. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3290. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3291. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3292. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3293. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3294. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3295. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3296. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3297. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3298. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3299. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Титова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3300. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3301. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3302. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3303. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3304. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3305. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3306. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3307. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3308. | Старомайнский район | с. Грибовка | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3309. | Старомайнский район | с. Грибовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3310. | Старомайнский район | с. Грибовка | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3311. | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3312. | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3313. | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3314. | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3315. | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Аптечная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3316. | Старомайнский район | с. Шмелевка | строительство газопровода-ввода | ул. им. Е.М. Ждановой, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3317. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3318. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Воровского, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3319. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Хазова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3320. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Воровского, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3321. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Спортивный, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3322. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Хазова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3323. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3324. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3325. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3326. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3327. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3328. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3329. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3330. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Мира, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3331. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3332. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3333. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3334. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3335. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3336. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3337. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3338. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3339. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3340. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3341. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3342. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3343. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3344. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3345. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3346. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3347. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3348. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3349. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Жигарина, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3350. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Жигарина, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3351. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 8а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3352. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3353. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3354. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3355. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3356. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3357. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3358. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3359. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3360. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3361. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3362. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3363. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3364. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3365. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3366. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3367. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3368. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3369. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3370. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3371. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3372. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3373. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3374. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3375. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3376. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3377. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3378. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3379. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3380. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3381. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Хазова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3382. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3383. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3384. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3385. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3386. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3387. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3388. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3389. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3390. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3391. | Сурский район | с. Кирзять | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3392. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3393. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3394. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3395. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3396. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3397. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3398. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3399. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3400. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3401. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3402. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3403. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3404. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3405. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3406. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3407. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3408. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3409. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3410. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3411. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3412. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3413. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3414. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3415. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3416. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3417. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3418. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3419. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3420. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3421. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3422. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3423. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3424. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3425. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3426. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3427. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3428. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3429. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3430. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3431. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3432. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3433. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3434. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3435. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3436. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3437. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 8а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3438. | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3439. | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3440. | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3441. | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3442. | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3443. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3444. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3445. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3446. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3447. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3448. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3449. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3450. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3451. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3452. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3453. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3454. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3455. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 28, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3456. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3457. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3458. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3459. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3460. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Макаровка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3461. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Шибанова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3462. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Шибанова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3463. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3464. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Цыгановка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3465. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Цыгановка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3466. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Цыгановка, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3467. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Цыгановка, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3468. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3469. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3470. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3471. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3472. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Элита, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3473. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Элита, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3474. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Элита, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3475. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Элита, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3476. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3477. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Полыновка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3478. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3479. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3480. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3481. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3482. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Скрипиновка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3483. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3484. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3485. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3486. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карцевка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3487. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Полыновка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3488. | Сурский район | д. Лебедевка | строительство газопровода-ввода | ул. Линия, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3489. | Сурский район | д. Лебедевка | строительство газопровода-ввода | ул. Линия, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3490. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3491. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3492. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3493. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Площадь, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3494. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Вырина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3495. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3496. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Клары Цеткин, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3497. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3498. | Сурский район | с. Выползово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3499. | Сурский район | с. Никитино | строительство газопровода-ввода | ул. Жидовка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3500. | Сурский район | с. Никитино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3501. | Сурский район | с. Никитино | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3502. | Сурский район | с. Никитино | строительство газопровода-ввода | ул. Линевка, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3503. | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3504. | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3505. | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3506. | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3507. | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3508. | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | пер. Набережный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3509. | Сурский район | с. Сара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 40, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3510. | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3511. | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3512. | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3513. | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3514. | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3515 | Сурский район | с. Барышская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3516. | Сурский район | с. Барышская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Краснознаменная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3517. | Сурский район | с. Барышская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3518. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3519. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3520. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3521. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3522. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3523. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3524. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | квартал Дубрава, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3525. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3526. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3527. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3528. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3529. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Фадеева, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3530. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Партизан, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3531. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3532. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3533. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3534. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3535. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 12а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3536. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3537. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3538. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3539. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3540. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3541. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3542. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3543. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3544. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3545. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3546. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3547. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3548. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3549. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3550. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3551. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3552. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3553. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3554. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 48б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3555. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Первомайский, д. 15а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3556. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Первомайский, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3557. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3558. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 65а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3559. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3560. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3561. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3562. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3563. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3564. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3565. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3566. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3567. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3568. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3569. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3570. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3571. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3572. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3573. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3574. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 30а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 30а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3575. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 7б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 7б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3576. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3577. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3578. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3579. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3580. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3581. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3582. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3583. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3584. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3585. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3586. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3587. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3588. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3589. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3590. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3591. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3592. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3593. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3594. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3595. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3596. | Тереньгульский район | п. Леоновский | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Тереньгульский район | п. Леоновский | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Тереньгульский район | п. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3597. | Тереньгульский район | п. Леоновский | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Тереньгульский район | п. Леоновский | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Тереньгульский район | п. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3598. | Тереньгульский район | п. Леоновский | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Тереньгульский район | п. Леоновский | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Тереньгульский район | п. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3599. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3600. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3601. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3602. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3603. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3604. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3605. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3606. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3607. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3608. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3609. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3610. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3611. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3612. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3613. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3614. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3615. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3616. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | б-р Созидателей, 73:19:040211:467 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3617. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3618. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газораспределительной сети | участок N 29 юго-западнее р.п. Ишеевка | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | установка пункта редуцирования газа | участок N 29 юго-западнее р.п. Ишеевка | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | участок N 29 юго-западнее р.п. Ишеевка | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3619. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3620. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3621. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3622. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 81б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3623. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 81а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3624. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 77а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3625. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 79а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3626. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 73а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3627. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3628. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 71а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3629. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3630. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3631. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3632. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3633. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 281 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3634. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3635. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3636. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3637. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 38а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3638. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 69б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3639. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 49б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3640. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3641. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3642. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3643. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3644. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3645. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 62б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3646. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3647. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 34а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3648. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3649. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3650. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3651. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3652. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3653. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3654. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 9б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3655. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3656. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3657. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3658. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3659. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3660. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 123а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3661. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3662. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3663. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 98а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3664. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 98б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3665. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3666. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3667. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 129а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3668. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3669. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3670. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3671. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3672. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3673. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3674. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 45а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3675. | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3676. | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3677. | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3678. | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3679. | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3680. | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3681. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3682. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3683. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3684. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3685. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3686. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3687. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3688. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3689. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3690. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3691. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3692. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3693. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3694. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3695. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3696. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3697. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3698. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3699. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3700. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3701. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3702. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3703. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3704. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3705. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3706. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3707. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3708. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3709. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3710. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3711. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3712. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3713. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3714. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3715. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3716. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3717. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 4-й пер. Калинина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 4-й пер. Калинина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Калинина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3718. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3719. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 93а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3720. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3721. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3722. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3723. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3724. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3725. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3726. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3727. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Ромашковый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Ромашковый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Ромашковый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3728. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Васильковый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Васильковый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Васильковый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3729. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Земляничный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Земляничный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Земляничный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3730. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Земляничный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Земляничный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Земляничный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3731. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Земляничный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Земляничный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Земляничный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3732. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3733. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3734. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3735. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3736. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3737. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Васильковый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Васильковый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Васильковый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3738. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3739. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3740. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3741. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3742. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3743. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3744. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3745. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3746. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3747. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3748. | Ульяновский район | пос. Станция-Охотничья | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3749. | Ульяновский район | пос. Станция-Охотничья | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3750. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3751. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3752. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3753. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3754. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3755. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3756. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3757. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3758. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3759. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3760. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3761. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3762. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3763. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3764. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3765. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3766. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3767. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3768. | Ульяновский район | пос. Рыбхоза | строительство газопровода-ввода | пос. Рыбхоза, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3769. | Ульяновский район | с. Елшанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3770. | Ульяновский район | с. Елшанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3771. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3772. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Полевой, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Полевой, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Полевой, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3773. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3774. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3775. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березовый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3776. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Солнечный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Солнечный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3777. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3778. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3779. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3780. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3781. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3782. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3783. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3784. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3785. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3786. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3787. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3788. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3789. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3790. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3791. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3792. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 25, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3793. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3794. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3795. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3796. | Ульяновский район | д. Семеновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3797. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 7 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | август |
| 3798. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 16 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | август |
| 3799. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | август |
| 3800. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 17 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 3801. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 1а | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 3802. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишневый, д. 2 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 3803. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 64 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 3804. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 66 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 3805. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 46 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3806. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 35 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3807. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3808. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 5 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3809. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 43 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3810. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 45 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3811. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 49 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3812. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя Лесная, д. 9 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3813. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бутырки, д. 28 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3814. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3815. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3816. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3817. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3818. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 18, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3819. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Новенькая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3820. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3821. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3822. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3823. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3824. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3825. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3826. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3827. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3828. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3829. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3830. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3831. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3832. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3833. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3834. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3835. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3836. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3837. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3838. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3839. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3840. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 28 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3841. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 40 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3842. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 42 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3843. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 53 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3844. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 47а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3845. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 36 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3846. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 51 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3847. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 38 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3848. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1в | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3849. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 5 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3850. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 49 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3851. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 20 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3852. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Курортный, д. 14 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3853. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3854. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишневый, д. 6 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3855. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишневый, д. 12 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3856. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишневый, д. 16 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3857. | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3858. | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3859. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3860. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3861. | Ульяновский район | пос. Ломы | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Ломы | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | пос. Ломы | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3862. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3863. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3864. | Ульяновский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3865. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 3866. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3, кв. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 3867. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8, кв. 2 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3868. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 8, кв. 3 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3869. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 12, кв. 2 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3870. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 12, кв. 3 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3871. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 4, кв. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3872. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 7, кв. 3 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3873. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 8, кв. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3874. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 31б | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 3875. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 31в | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 3876. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 13а | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 3877. | Ульяновский район | с. Комаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Монастырская, д. 11б | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 3878. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 9б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3879. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 17в | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3880. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 15б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 15б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3881. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 15а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 15а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3882. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 19а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 19а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3883. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 31а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 31а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3884. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 43а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 43а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3885. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 13б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3886. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 29б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3887. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 15а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3888. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 3а | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 3889. | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 29, кв. 2 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 3890. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 3891. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 3892. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 3893. | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 23 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3894. | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3895. | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 3896. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 36 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3897. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 41 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3898. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 43 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3899. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 45 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3900. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3901. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 3902. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 88 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3903. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3904. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 33 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 3905. | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 12, кв. 3 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 3906. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3907. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 3908. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3909. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3910. | Цильнинский район | р.п. Цильна | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3911. | Цильнинский район | с. Крестниково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3912. | Цильнинский район | с. Крестниково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3913. | Цильнинский район | с. Крестниково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3914. | Цильнинский район | с. Малое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Ликино, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3915. | Цильнинский район | с. Малое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3916. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3917. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3918. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Линия, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3919. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3920. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3921. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3922. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3923. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 56, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3924. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3925. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | пер. Молочный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3926. | Цильнинский район | с. Норовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3927. | Цильнинский район | с. Норовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3928. | Цильнинский район | с. Норовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3929. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Федоровская, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3930. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3931. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3932. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3933. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3934. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Воронцовская, д. 5б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3935. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Осиповская, д. 5б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3936. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3937. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3938. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3939. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3940. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3941. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3942. | Цильнинский район | с. Карабаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Олега Кошевого, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3943. | Цильнинский район | с. Карабаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3944. | Цильнинский район | пос. Источник | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3945. | Цильнинский район | пос. Источник | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3946. | Цильнинский район | пос. Источник | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3947. | Цильнинский район | д. Погребы | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3948. | Цильнинский район | с. Степное Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3949. | Цильнинский район | с. Степное Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Бригадная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3950. | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рассвет, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3951. | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рассвет, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3952. | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3953. | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3954. | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3955. | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3956. | Цильнинский район | с. Телешовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3957. | Цильнинский район | с. Богородская Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3958. | Цильнинский район | с. Богородская Репьевка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3959. | Цильнинский район | с. Мокрая Бугурна | строительство газопровода-ввода | ул. Чиженкова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3960. | Цильнинский район | с. Мокрая Бугурна | строительство газопровода-ввода | ул. Чиженкова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3961. | Цильнинский район | с. Русская Цильна | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3962. | Цильнинский район | с. Русская Цильна | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3963. | Цильнинский район | с. Арбузовка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3964. | Цильнинский район | с. Арбузовка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3965. | Цильнинский район | д. Садки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мостовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3966. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Созидателей, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3967. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3968. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 168 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3969. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3970. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3971. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3972. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3973. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3974. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3975. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3976. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3977. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3978. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3979. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 15а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3980. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3981. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3982. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3983. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3984. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3985. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3986. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3987. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3988. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3989. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3990. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3991. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3992. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3993. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3994. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3995. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3996. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3997. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3998. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3999. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4000. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4001. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4002. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4003. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4004. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4005. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4006. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4007. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4008. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4009. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4010. | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4011. | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4012. | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4013. | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4014. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лидии Бернт, д. 3/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Лидии Бернт, д. 3/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4015. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4016. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4017. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4018. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4019. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4020. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4021. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4022. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4023. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4024. | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4025. | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 41, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4026. | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4027. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 183 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4028. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4029. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 175 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4030. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4031. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4032. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4033. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4034. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | пер. 50 лет Победы, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4035. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4036. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4037. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 52, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4038. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 52, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4039. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 50 лет Победы, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4040. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 48а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 48а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4041. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 48б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 48б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4042. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 48г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 48г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4043. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4044. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4045. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Преображенская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4046. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4047. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4048. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4049. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4050. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4051. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4052. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4053. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4054. | Чердаклинский район | с. Коровино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Коровино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Коровино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4055. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4056. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4057. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4058. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4059. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4060. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4061. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4062. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4063. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4064. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4065. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4066. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4067. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4068. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4069. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4070. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4071. | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 55, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4072. | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 55, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4073. | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 55, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4074. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4075. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 73, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | установка пункта редуцирования газа | ул. Комарова, д. 73, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Комарова, д. 73, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4076. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 71, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | установка пункта редуцирования газа | ул. Комарова, д. 71, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Комарова, д. 71, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4077. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ш. Курортное, д. 2/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | установка пункта редуцирования газа | ш. Курортное, д. 2/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ш. Курортное, д. 2/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4078. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 129а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4079. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 129 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4080. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 131 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4081. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4082. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 135 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4083. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4084. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4085. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4086. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 141 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4087. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4088. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 145 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4089. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4090. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 147 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4091. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 149 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4092. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4093. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4094. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4095. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4096. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4097. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 155 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4098. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 165 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4099. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 161 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4100. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 131а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4101. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 133а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4102. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 135а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4103. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 137а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4104. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 141а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4105. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 143а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4106. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 147а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4107. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 143б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4108. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 145б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4109. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 137в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4110. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 139в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4111. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4112. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4113. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4114. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4115. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4116. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4117. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4118. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10м | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4119. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4120. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4121. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4122. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12и | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4123. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4124. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4125. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14д | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4126. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4127. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4128. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4129. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4130. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4131. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4132. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4133. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4134. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4135. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4136. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4137. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4138. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4139. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 116/5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4140. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 122в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4141. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 120в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4142. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 118в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4143. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4144. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 116в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4145. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4146. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 110б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4147. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4148. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4149. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4150. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4151. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4152. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4153. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4154. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4155. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4156. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4157. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4158. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4159. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4160. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 75а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 75а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4161. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4162. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 27в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 27в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4163. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 91а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 91а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4164. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4165. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 38б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ветеранов, д. 38б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 38б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4166. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4167. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4168. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 17а | ООО "Автогазсервис" | 2021 | август |
| 4169. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 16 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | август |
| 4170. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 16а | ООО "Автогазсервис" | 2021 | август |
| 4171. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дениса Давыдова, д. 6 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | август |
| 4172. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панорамная, д. 43 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 4173. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлева, д. 6 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 4174. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлева, д. 22 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 4175. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Танкистов, д. 19 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4176. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 17 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 4177. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 25 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4178. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Невского, д. 54б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4179. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Герасимова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4180. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Защитников Отечества, д. 2 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4181. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Защитников Отечества, д. 24 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4182. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 46 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4183. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Танкистов, д. 41 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4184. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 15 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4185. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панорамная, д. 21 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4186. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлева, д. 27 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4187. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4188. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | Димитровградское шоссе, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4189. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4190. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4191. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4192. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Герасимова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4193. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Герасимова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4194. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4195. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Ореховый, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4196. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4197. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ипподромная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4198. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Военный городок N 8, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4199. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4200. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дмитрия Ульянова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4201. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4202. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4203. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 2, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4204. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 2, кв. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4205. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дениса Давыдова, д. 19 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4206. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дениса Давыдова, д. 23 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4207. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлева, д. 28 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4208. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлева, д. 24 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4209. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлева, д. 26 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4210. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4211. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4212. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4213. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4214. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4215. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4216. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4217. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4218. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4219. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4220. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4221. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4222. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4223. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4224. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4225. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4226. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4227. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4228. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4229. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4230. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4231. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4232. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4233. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4234. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4235. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4236. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4237. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4238. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4239. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4240. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4241. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4242. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4243. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4244. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4245. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4246. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4247. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4248. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4249. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4250. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4251. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4252. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4253. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4254. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4255. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4256. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4257. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4258. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4259. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4260. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4261. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4262. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4263. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4264. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4265. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4266. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4267. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4268. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4269. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4270. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4271. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4272. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4273. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4274. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4275. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4276. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4277. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4278. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4279. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4280. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4281. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4282. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4283. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4284. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4285. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4286. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4287. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4288. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4289. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4290. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4291. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4292. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4293. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4294. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4295. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4296. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4297. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4298. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4299. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4300. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4301. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4302. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4303. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4304. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4305. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4306. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4307. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4308. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4309. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4310. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4311. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4312. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4313. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4314. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4315. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4316. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4317. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4318. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4319. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4320. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4321. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4322. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4323. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 44а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 44а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 44а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 44а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4324. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4325. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4326. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4327. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4328. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4329. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4330. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4331. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4332. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4333. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4334. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4335. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4336. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4337. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4338. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4339. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4340. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 72а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 72а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 72а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 72а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4341. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4342. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4343. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4344. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4345. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4346. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4347. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4348. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4349. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4350. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4351. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 52б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 52б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 52б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 52б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4352. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 52в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 52в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 52в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 52в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4353. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 52г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 52г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 52г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 52г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4354. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4355. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4356. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4357. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4358. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4359. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4360. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4361. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4362. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4363. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4364. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4365. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4366. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4367. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4368. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4369. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4370. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4371. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4372. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4373. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4374. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4375. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4376. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4377. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4378. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Угловая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Угловая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4379. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4380. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4381. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4382. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4383. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4384. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4385. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4386. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4387. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4388. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4389. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4390. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4391. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4392. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4393. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4394. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4395. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4396. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4397. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4398. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4399. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4400. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4401. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4402. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4403. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4404. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д.33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4405. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4406. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4407. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4408. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4409. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4410. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4411. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4412. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4413. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4414. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4415. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4416. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4417. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4418. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4419. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4420. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4421. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4422. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4423. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4424. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4425. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4426. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4427. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4428. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4429. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4430. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4431. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4432. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4433. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4434. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4435. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4436. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4437. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4438. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4439. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4440. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4441. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4442. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4443. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4444. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4445. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4446. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4447. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4448. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4449. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4450. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4451. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4452. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4453. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4454. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4455. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4456. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4457. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4458. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4459. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4460. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4461. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4462. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4463. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4464. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4465. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4466. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4467. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4468. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4469. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4470. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4471. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4472. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4473. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4474. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4475. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4476. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4477. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4478. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4479. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4480. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4481. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4482. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4483. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4484. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4485. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4486. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4487. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4488. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4489. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4490. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4491. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4492. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4493. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4494. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4495. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4496. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4497. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4498. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4499. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4500. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4501. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4502. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4503. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4504. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4505. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4506. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4507. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 12б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4508. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 7-я Садовая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4509. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | строительство газораспределительной сети | пос. Плодовый, д. 815 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | пос. Плодовый | установка пункта редуцирования газа | пос. Плодовый, д. 815 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | пос. Плодовый | строительство газопровода-ввода | пос. Плодовый, д. 815 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4510. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | 73:19:073701:1981 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4511. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Проселочная, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4512. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Рогачева, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Рогачева, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Рогачева, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4513. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4514. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4515. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4516. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4517. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, 73:19:074101:260 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, 73:19:074101:260 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, 73:19:074101:260 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4518. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Акчурина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Акчурина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Акчурина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4519. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Акчурина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Акчурина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Акчурина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4520. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4521. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4522. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 202 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 202 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 202 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4523. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 10б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 10б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4524. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4525. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4526. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4527. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4528. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4529. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 8-й Лесной, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 8-й Лесной, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Лесной, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4530. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4531. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4532. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | участок N 14 южнее дома N 6 по пер. Школьному | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4533. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4534. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 73:19:070401:182 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4535. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4536. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4537. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4538. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4539. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4540. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4541. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4542. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4543. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4544. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4545. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4546. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 1г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 1г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 1г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4547. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4548. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Придорожная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4549. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4550. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4551. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4552. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4553. | г. Ульяновск | с. Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |

".